青田县加快推动招商引资项目招引落地、投产达效的实施办法

（意见征求稿）

为深入贯彻实施“双招双引”战略性先导工程，推动青田县招商决策规范化、高效化，加快招商引资项目落地。经研究，特制定《青田县加快推动招商引资项目招引落地、投产达效的实施办法》内容如下：

一、适用范围

该决策机制适用于招商引资项目（大项目、重大项目、县政府基金投资类项目、总部项目）。招商引资项目不包括：基础设施类、PPP类、技改类、能源类、住宅类房地产、县国企全资投资项目。

1.大项目认定标准：一产项目固定资产投资额5000万元及以上、10亿元（不含）以下；二产项目固定资产投资额1亿元及以上、10亿元（不含）以下；三产项目固定资产投资额2亿元及以上、10亿元（不含）以下项目。

2.重大项目认定标准：项目固定资产投资额10亿元及以上。

- 二、洽谈对接

对新接触的招商项目，招商中心将根据项目类别推送至牵头单位，牵头单位要及时跟进反馈洽谈研判情况，5天无反馈的提醒牵头单位分管领导，7天无反馈提醒牵头单位主要领导。对研判可推进的项目实行全员招商，根据招商项目的产业性质，确定相应招商责任主体。招商项目即算经济账，也算指标账。

- 1.行业主管部门负责制：原则上行业主管部门牵头负责行业内招商项目的业务指导，主管部门为招商责任单位。

- 2.首问负责制：为营造良好的招商氛围，首个接洽客商的单位或干部，全程参与招商项目，切实做好招商服务，帮助企业审批落地。

3.GDP贡献要求。统计局参与招商项目的产值、营收、税收、投资等GDP重要指标的分析，协助在招商协议中体现GDP指标数据完成进度要求，各GDP统计指标主管部门及时跟进指标完成情况。

- 三、决策签约

根据项目规模和享受政策提交相应决策机构审议。在开展项目考察和研判评估基础上，落地决策原则上不超过10个工作日：

1.大项目：涉及非普惠政策奖励100万元以下、享受县综合贡献“三免两减半”（或同等奖励额度）的项目均可由县招商引资工作委员会审议；涉及非普惠政策奖励100万元-1000万元大项目由县长办公会议审议；

2.重大项目：所有重大项目、涉及非普惠政策奖励1000万元以上项目由县政府常务会议审议；

3.基金投资类项目：基金投资2000万元以下项目由县招商引资工作委员会审议；由基金投资2000万元-5000万元项目招商协议由县长办公会议审议；5000万元以上项目招商协议由县政府常务会议审议；

4.总部项目：享受普惠政策的总部项目由县招商引资工作委员会审议；“一事一议”总部项目由县长办公会议审议。

四、落地服务

招商协议签约以后，招商协议抄送发改局、统计局以及行业主管部门，后续工作推进按照“谁主管、谁负责、谁跟踪”的原则，由各相关职能部门负责开展落地服务保障。各服务保障节点要求如下：项目落地决策后，标准地出让项目原则上1个月内发布土地出让公告并完成土地出让协议签订，项目土地通平时间为1-1.5年；项目交地后3个月内开工建设；企业完成项目工程建设后，5个工作日内建设部门牵头组织进行规划、消防、安全、防雷等联合验收工作。

- 1.项目投资：由发改局总牵头，按照行业类别由行业主管部门对项目落地开工进行全程跟踪服务。

- 2.投产达效：制造业：租赁厂房类招商项目，签订厂房租赁协议后，由经商局总牵头，对租赁入驻企业的装修、设备进驻、生产经营等进行跟踪服务，确保早日投产达效。土地出让类招商项目：签订招商协议后，由经济开发区牵头工业用地平整，由经商局负责跟踪企业厂房建设进度。厂房竣工验收后，由经商局负责企业厂房装修、设备进驻、生产经营等跟踪服务。其它招商项目按行业主管原则，由招商责任单位全程跟踪服务。项目达产时间按照招商协议明确，原则上在投产后2年内实现达产。

- 3.数字经济项目：由经商局总牵头，会同产值、销售、税收等指标责任单位对企业的落地经营开展服务。其中，元宇宙企业由元宇宙专班做好业务指导。

- 4.总部企业：由招商中心总牵头，对照产值、销售、税收等指标，协同责任单位对总部企业经营开展服务。

- 五、履约监管

- 实行招商引资项目“双合同”管理制度。招商合同方面，制造业项目由县经济商务局牵头，在双方约定的达产期内（没约定达产期的按照项目竣工后24个月内为限），严格按照招商协议和标准地协议内容，对项目的达产情况包括税收、固定资产投资额、工业用地标准地等进行复核；非工项目由行业主管部门牵头，在双方约定的达产期内（没约定达产期的按照项目竣工后24个月内为限），严格按照招商协议内容，对项目的达产情况包括税收、固定资产投资额等进行复核。土地出让合同方面，由自然资源规划局牵头，行业主管部门和招商责任单位配合做好履约监管。

六、项目评估

- 建立招商引资项目绩效评估机制，对项目建设情况、投产情况、达产情况、经济指标分类作出评估，原则上每年开展一次。招商引资项目绩效评估由招商部门汇总，各行业主管部门牵头负责制定标准，对项目建设进度、生产进度等开展绩效评估，其中经济指标和GDP贡献评估，由统计局参与指导，发改局、经商局等指标主管部门和项目责任单位共同配合开展评估。

- 行业主管部门认定

- 一般情况如下：制造类项目由经商局牵头，重大制造类项目投产前由开发区牵头，数字经济和商贸类项目由经商局牵头，文旅类项目由县文广旅体局牵头，能源类项目由发改局牵头，金融类项目由金融中心牵头，农业类项目由农业农村局牵头，养老类项目由民政局牵头，科技孵化类项目由科技局牵头，人才类项目由人才办牵头，总部企业由招商中心牵头，元宇宙项目由元宇宙专班牵头，存在领域交叉明显无法确定类别的，由分管招商副县长确定牵头主管部门。