“‘幸福邻里’在凯旋”项目实施方案

（征求意见稿）

一、项目概况

**1.景华社区幸福邻里坊：**在原有党群服务中心的基础上，广泛调用公共服务、便利服务、邻里服务等资源，按照“3+X”的服务功能对阵地资源进行统筹，突出“为老、为小”服务重点，根据辖区居民服务需求，设置针对性功能区域。具体功能布局为一楼设置亲子休闲区、四点半课后服务区、双非遗工作室；二楼设置多功能会议室、嵌入家风文化元素打造“双非”遗展示互动区等。

**2.景苑社区幸福邻里坊**：以“一苑一园”为核心，围绕景苑社区“以党建为引领，以群众需求为导向，以美丽景苑.和谐家园，托起百姓幸福梦”的总体目标，打造邻里坊景养苑、党群服务中心-非遗家园等阵地，项目总面积500平方米。

**3.庆和社区幸福邻里坊：**社区本身存在配套用房空间不足的困难，利用原街道工疗站建筑和旧改项目的契机，构建“幸福邻里”空间，以期优化为老服务，激发社区文化创造力。目前社区已完成需求调研阶段，规划“和美味”邻里食堂、“乐和和”成长驿站、“和家园”群团之家、“和之韵”文化礼堂、“和安逸”康养之家等场景品牌。

**4.金秋花园社区幸福邻里坊：**以“一老一小”为核心，围绕金秋花园社区“共治·共享·品质”的总体目标，统筹党群服务中心、养老服务中心、金色客厅、金色驿站等阵地打造打造邻里坊空间。当前，“幸福邻里坊”主阵地内部结构布局已调整完成，为老服务场景已正式开放；外部规划以“一小”为主的青少年、幼儿群体健身、益智类活动场所。

二、实施点位

景华社区、景苑社区、庆和社区、金秋花园社区

三、完成时间

2024年12月底前

四、实施计划

各社区结合老旧小区改造时间计划开展邻里坊建设，完成意见征集、方案审核、内部装修，在年底前正式投入运营。