绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地管理办法（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为切实加强我市水利工程建设管理工作，提升工程施工现场安全生产、文明施工的管理水平，促进我市更好地开展水利建设工程安全文明施工标准化工地创建工作，根据《水利工程建设安全生产管理规定》、《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）等有关法律、法规和规定，结合我市实际情况，制定本办法。

第二条  列入本市水利建设工程安全文明施工标准化工地创建项目的申报、评审及管理适用本办法。

第三条  获得“绍兴市水利建设安全文明施工标准化工地”称号的必须是水利工程建设单位和参建单位在施工过程中安全生产管理和文明施工成绩突出、效益显著、符合条件并经绍兴市水利局组织考核、评审通过的工程。

第四条  绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地评审工作采取平时考核与集中评审相结合的办法。凡申报绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地的项目应当接受考评单位和属地水行政主管部门的全程监督检查。

第五条  申报市级、省级、部级优质工程奖和省级、部级文明建设工地时，原则上优先推荐获得“绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地”的工程项目。

第六条  获得“绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地”称号的工程，由市水利局在绍兴水利门户网站等媒体进行公示并正式发文认定。

第二章  申报条件

第七条  凡在本市行政区域内建设的各类新建、扩建、改建和除险加固等水利建设工程，具备申报条件的均可申报。

第八条  申报绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地的项目，应满足下列条件：

（一）符合水利工程建设程序，并实行项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制四项制度，工程建设各方主体市场行为规范；

（二）工程项目建安工程造价在1000万元以上的水利工程建设项目；

（三）工程规模未达到上述规模，但在创建安全文明施工标准化工地方面成绩特别突出的小型水利水电工程；

（四）项目法人或者建设单位已申请创建并填报《绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地报名备案表》；

（五）建设过程中未发生过严重违法、违纪和质量、安全事故以及其他不良社会影响事件等。

第三章  申报办法

第九条  绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地由项目法人报经当地水行政主管部门预审同意后，上报市水利局。

（一）市本级项目，由项目法人或者建设单位预审后直接申报；

（二）各县（市、区）范围内项目，由项目法人或者建设单位报经属地水行政主管部门预审后推荐申报。

第十条  绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地报名备案时间、材料如下：

（一）符合申报条件的工程应在工程开工后一个月内由申报单位填报《绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地报名备案表》（附件1）一式叁份，并附初步设计批复文件、创建方案等，由项目法人或者建设单位向绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地评审工作办公室报名备案。

（二）市水利局在收到报名备案申请的15个工作日内成立专家组赴工程现场开展市标化工地创建评审，通过后将列入“绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地”创建计划，并予以正式挂牌。

（三）创建项目在市水利局办理报名备案手续并正式予以挂牌后，该项目部必须在施工现场主要出入口处悬挂“绍兴市水利建设工程安全文明标准化工地创建”公示牌，供社会监督。各地水行政主管部门应加强对报名备案项目的日常监督、检查与指导。

第十一条  创建安全文明施工标准化工地的项目在项目完工验收后一个月内向绍兴市水利局申请标化工地创建验收。其中申报材料包括：

（一）申报资料总目录一份。

（二）《绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地申报表》（附件2）一式三份（含电子文档）。

（三）介绍工程创建成效，包括组织机构、实施计划与措施、资金保障、工作经验与做法及创新方面的书面说明材料（字数不少于1500字左右、含电子文档）一式两份。

（四）完工验收鉴定书。

（五）反映工程创建安全文明工地活动过程的详细记录和相关规章、制度、计划等材料，以及获表彰的证明材料复印件装订成册。

（六）反映工程建设各个检查分项、部位以及各阶段创建安全生产文明施工工地的有关数码照片及介绍施工过程中创建标化的影像资料。

（七）申报材料应保证内容完整、客观、真实。

第四章  评审内容和程序

第十二条  评审考核组成员由市县水利局相关人员及特邀专家组成。

第十三条  绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地评审标准主要包括安全管理、文明施工、生产管理三个方面，并对满足条件的工程优选加分，具体内容和评审标准详见《绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地评分表》（以下简称“评分表”，见附件3）。

第十四条  评审工作分过程评价和验收认定两个阶段。过程评价考核在正式挂牌后进行，由评审委员会成员单位组成专门检查考核小组，采取定期或不定期的检查方式。主要内容包括：

（一）正式挂牌期间，县（市、区）水行政主管部门对挂牌项目检查考核原则上不少于 1 次，每次检查考核均按《绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地评分表》进行评分，于3个工作日内报送市水利局。市水利局适时组织专家开展标化工地中间过程评价，原则上在挂牌期间对各申报项目开展不少于1次现场检查打分。任意一次检查得分 80 分以下（不含 80 分）的，7 个工作日内经复查后仍低于 80 分的，取消挂牌资格（单词反向扣分超过20分直接取消挂牌资格）。

（二）市水利局在收到申请的15个工作日内视情况组织有关单位或专家成立验收组开展市标化工地验收认定。过程评价考核占总分的70%；验收认定考核占总分的30%，综合得分80分以上即为通过。

（四）验收认定通过的项目，将在验收认定当年年底或来年年初在市水利局门户网站上统一公示，公示期为7个工作日。公示无异议的，市水利局发文公布年度市水利标化工地名单。

第十五条  评审程序如下：

（一）组织评审考核组对申报工程进行现场考核。现场考核内容包括：

1.听取相关单位对工程文明施工和安全管理和标化工地创建情况的介绍；

2.实地查验工程文明施工和现场安全设施；

3.查阅工程有关安全文明技术资料；

4.检查“安全文明施工措施费”的使用情况；

5.依据考核评分表进行赋分。

（二）评审委员会召开评审会议，主要议程有：

1.听取标化工地创建工作汇报；

2.审查申报材料；

3.委员会评议；

4.推荐绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地名单。

第五章  评审纪律

第十六条  评审过程中，申报单位不得弄虚作假、搞不正之风或者违纪违规活动，一经查实，取消申报资格，对已通过评审并获得称号的，取消其称号，并纳入信用档案内。

第十七条  评审考核组及有关工作人员应秉公办事、严格纪律、自觉抵制不正之风。

第十八条  绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地创建实行动态管理，有下列情形之一的，由命名单位取消其“绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地”称号及挂牌资格：

（一）发生违法违纪案件、较大质量、安全事故的。

（二）被水行政主管部门或有关部门记录不良行为、通报批评或进行处罚的。

（三）使用国家、有关部门明令禁止使用或者属淘汰设备、设施、工艺、材料的。

（四）因拖欠农民工工资、施工噪声、扬尘污染等情况被有责投诉举报且情况属实或与当地群众发生重大冲突等事件，造成严重社会影响等情况的。

（五）原申报材料有弄虚作假行为的。

（六）发生造成较大社会负面影响的其他事件的。

第六章  附  则

第十九条  本办法自发布之日起施行。

附件：1.绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地报名备案表

2.绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地申报表

3.绍兴市水利建设工程安全文明施工标准化工地考核评分表

附件1

绍兴市水利建设工程安全文明标化工地

报名备案表

项目名称：

备案单位（项目法人）：     （盖章）

备案日期：

绍兴市水利局制

填  表  说  明

1.本表须在工程开工后一个月内由项目法人或建设单位填报。

2.填写本表不得使用铅笔、圆珠笔，字迹应清晰、整洁，宜使用计算机打印。

3.工程名称要填写全称，建设地点及各参建单位联系方式必须详细、真实。其中，参建单位为与项目法人（建设单位）签订合同的主要承包企业或单位。

4.工程内容、工程量要从初步设计批文中摘抄。其中，工程量中的其他可根据项目的主要工程内容填写扩充。

5.报名表一式3份，建设单位、属地水行政主管部门、市水利局各1份。

附件：1、标化工地创建方案

2、初步设计批文

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人（建设单位）名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人（建设单位）批准文号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人（建设单位）联系人及联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计批文文号： |  |  |  |  |  | 工程总投资： 万元 |  |
| 开工报告批文文号： |  |  | 开工时间： |  | 计划完工时间： |  |  |
| 工程建设规模、内容及标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主要工程量 |  | 土方 万方、砼 方、石方 万方、钢材 吨， 其他： |  |  |  |  |  |
| 主要参建单位（全称） |  |  |  | 单位资质等级 |  |  | 联系人及电话 |
| 施工单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 创建安全文明标化工地拟采取的主要措施和工作计划（可附件）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位理由： 项目法人（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）水利局预审意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市水行政主管部门核定意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

绍兴市水利建设工程安全文明施工

标准化工地申报表

项目名称：

申报单位：                          （盖章）

申报日期：

绍兴市水利局制

填表说明

1.本表由项目法人或建设单位负责填报。

2.填写本表不得使用铅笔、圆珠笔，字迹应清晰、整洁，最好使用计算机打印。

3.工程名称要填写全称，建设地点及各参建单位联系方式必须详细、真实。

4.工程主体完工后，经完工验收一个月内由项目法人或建设单位提出申请。

5.申报理由主要填写文明工地的建设中所采取的措施、创建经验以及取得的效果等内容。

6.县（市、区）水行政主管部门的审查意见，要写出具体的评价意见。

7.报名表一式3份，建设单位、属地水行政主管部门、市水利局各1份。

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人（建设单位）联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设规模、内容及标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主要工程量 |  | 土方 万方、砼 方、石方 万方、钢材 吨，其他： |  |  |  |  |  |
| 工程已完成工程量 |  | 土方 万方、砼 方、石方 万方、钢材 吨，其他： |  |  |  |  |  |
| 工程总投资 |  | 万元 |  | 已完成投资 |  |  | 万元 |
| 主要参建单位（全称） |  |  | 单位资质等级 |  |  | 项目负责人及电话 |  |
| 施工单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报理由 项目法人（盖章） 项目负责人(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）水利局审查意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市水利局审定意见： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

绍兴市水利建设工程

安全文明施工标准化工地评分表

申报项目：

| 序号 |  | 检查项目 |  | 标准分 |  | 应得分 |  | 实得分 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 安全管理 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 文明施工 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 生产管理 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 优选加分 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 反向扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核组长：                      考核时间：       年   月   日

- 1  安全管理

1.1  安全管理评分要求应符合表1.1的规定。

表1.1  安全管理评分表

| 序号 | 检查内容 | 评分要求 | 标准分 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制 （20分） | 落实安全责任制，配备专职安全生产管理人员，签订安全目标责任书 | 10 |  |  |  |
|  |  | 落实安全生产资金，编制资金使用计划，并确保使用到位 | 5 |  |  |  |
|  |  | 定期开展安全生产目标考核 | 5 |  |  |  |
| 2 | 方案管理 （20分） | 编制针对性的施工组织设计 | 5 |  |  |  |
|  |  | 针对危险性较大的单项工程，编制针对性的专项施工方案 | 10 |  |  |  |
|  |  | 方案编制、审核、报批程序到位 | 5 |  |  |  |
| 3 | 教育培训 （20分） | 按规定开展安全教育、培训工作 | 10 |  |  |  |
|  |  | 对“四新”、危险因素、操作规程、方案、应急措施等进行教育、培训和技术交底 | 10 |  |  |  |
| 4 | 持证上岗 （15分） | 安全管理人员（B、C证）持证上岗 | 10 |  |  |  |
|  |  | 特种作业人员持证上岗 | 5 |  |  |  |
| 5 | 安全检查 （10分） | 按规定开展安全检查工作，记录齐全，整改到位 | 10 |  |  |  |
| 6 | 事故隐患管理 （15分） | 开展危险源辨识与风险评价 | 5 |  |  |  |
|  |  | 开展事故隐患排查与治理 | 5 |  |  |  |
|  |  | 编制应急救援预案并定期开展演练 | 5 |  |  |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 安全管理权重值25分。 合理缺项合计： 应得分合计： 实得分合计： 安全管理得分= ×25= 认定人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2  文明施工

2.1  文明施工评分应符合表2.1的规定。

表2.1 文明施工评分表

| 序号 | 检查项目 | 评分要求 | 标准分 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工场地 （10分） | 主要道路及材料加工区地面进行硬化处理 | 5 |  |  |  |
|  |  | 施工道路畅通、平整 | 5 |  |  |  |
| 2 | 材料管理 （20分） | 建筑材料、构配件、料具分类堆放、管理规范，设置标牌，有防火、防雨等措施 | 10 |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆物品分类储藏在专用库房，并有防火措施。 | 10 |  |  |  |
| 3 | 办公区管理（20分） | 办公区设置大门及门卫室、围墙 | 5 |  |  |  |
|  |  | 按规定设置办公室、资料室、会议室、卫生间民工学校等功能用房 | 5 |  |  |  |
|  |  | 办公区实用、整洁、有序 | 5 |  |  |  |
|  |  | 主要施工部位配备视频监控，监控现场突发状况 | 5 |  |  |  |
| 4 | 生活区管理 （25分） | 生活区与办公区分离 | 5 |  |  |  |
|  |  | 按规定设置宿舍、食堂、盥洗间、晒衣房、文娱设施等用房 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生活区干净、整洁 | 5 |  |  |  |
|  |  | 配备种类、数量齐全的消防设施设备 | 10 |  |  |  |
| 5 | 扬尘治理 （25分） | 场地无积尘、积水、泥浆等现象 | 5 |  |  |  |
|  |  | 配备洗车池、洒水车、废水及泥浆回收池 | 5 |  |  |  |
|  |  | 按规定对裸土进行覆盖 | 10 |  |  |  |
|  |  | 按要求开展扬尘监测 | 5 |  |  |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 文明施工权重值25分。 合理缺项合计： 应得分合计： 实得分合计： 文明施工得分= ×25= 认定人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 3  生产管理

3.1  生产管理评分应符合表3.1的规定。

表3.1 生产管理评分表

| 序号 | 检查内容 |  | 标准分 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护 （12分） | 配备齐全的安全防护用品，并正确使用 | 6 |  |  |  |
|  |  | 临边、临空、临水作业边缘设置可靠的安全防护设施 | 6 |  |  |  |
| 2 | 安全警示 （6分） | 施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌和风险告知牌 | 3 |  |  |  |
|  |  | 安全标志牌设置规范、整齐、实用 | 3 |  |  |  |
| 3 | 消防管理 （8分） | 施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施 | 4 |  |  |  |
|  |  | 施工现场临时用房和作业场所的消防通道畅通、消防水源、砂池、灭火器材配备齐全，保证可靠有效 | 4 |  |  |  |
| 4 | 生产管理 （40分） | 深基坑安全管理到位 | 所涉危大工程管理每项8分 |  |  |  |
|  |  | 高边坡作业规范 |  |  |  |  |
|  |  | 作业脚手架搭设规范 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土模板支撑体系规范 |  |  |  |  |
|  |  | 爆炸开挖作业规范 |  |  |  |  |
|  |  | 地下暗挖作业规范 |  |  |  |  |
|  |  | 水上（下）作业规范 |  |  |  |  |
|  |  | 其他危险作业规范 |  |  |  |  |
| 5 | 设备管理 （12分） | 特种设备检验、登记、维养到位 | 6 |  |  |  |
|  |  | 施工机械、设备证照齐全，安全可靠，运行良好 | 6 |  |  |  |
| 6 | 临时用电 （12分） | 施工临时用电采用三级配电 | 6 |  |  |  |
|  |  | 电缆架设或铺设满足安全使用要求 | 6 |  |  |  |
| 7 | 安全监测 （10分） | 按监测方案要求设置安全监测点开展安全监测工作，并指导施工 | 10 |  |  |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |  |  |
| 核 查 结 果 | 生产管理权重值50分。 合理缺项合计： 应得分合计： 实得分合计： 生产管理得分= ×50= 认定人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 4  优选加分

4.1 优选加分项应符合表4.1的规定。

表4.1 优选加分评分表

| 序号 | 获得荣誉 | 内容 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工地党建 | 开展党建进工地活动，获得省级示范工地 | 1 |  |
|  |  | 开展党建进工地活动，获得地市级示范工地 | 0.5 |  |
| 2 | 智慧工地 | 建立数字化智慧管理系统 | 1.5 |  |
| 3 | 现场观摩会 | 召开地市级及以上现场观摩会 | 1.5 |  |
|  |  | 召开区县级现场观摩会 | 0.5 |  |
| 4 | 其他 | 其他因工程管理工作出色收到市级以上表扬 | 1分/次 |  |
| 核 查 结 果 | 优选加分项累计总分不得超过5分。 优选加分得分= 认定人员： 年 月 日 |  |  |  |

- 5  反向扣分

5.1反向扣分项应符合表5.1的规定。

表5.1重点问题不符扣分表

| 序号 | 检查项目 | 内容 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员到位 | 在两次考核期间的监督检查中被发现现场监理、施工管理人员到位不符合合同要求。 | 5分/次 |  |
| 2 | 超危大项目管理 | 未按要求对超过一定规模的危险性较大工程开展管理 | 10分/次 |  |
| 3 | 工程质量 | 被发现或举报存在偷工减料，并且证实的情况 | 10分/次 |  |
| 核 查 结 果 | 反向扣分项总分上不封顶。 反向扣分= 认定人员： 年 月 日 |  |  |  |