附件6

长兴县2024年亿元以上技改项目清单

单位：万元

| 序号 | 乡镇 | 企业名称 | 项目名称 | 固定 资产投资 | 已完成 投资 | 9-12月计 划投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 10358174 | 2662589 | 198461 |
| 1 | 开发区 | 科佳（长兴）模架制造有限公司 | 年产300套新能源汽车轻量化一体结构件模具模架生产线建设项目 | 101550 | 35312 | 3800 |
| 2 | 开发区 | 华禹钢铁（浙江）有限公司 | 年产模具钢模型6万吨、新能源电池外壳50万套项目 | 30300 | 12319 | 1850 |
| 3 | 开发区 | 长兴吉利汽车实业有限公司 | 长兴吉利汽车实业有限公司高端纯电车型总成部件项目 | 500830 | 78102 | 1950 |
| 4 | 开发区 | 浙江巨源动力装备有限公司 | 年产4台套百万核电主机转轴制造生产线 | 11200 | 6527 | 0 |
| 5 | 开发区 | 浙江顶皓新能源科技有限公司 | 新能源电池（电容）用关键性功能化材料项目 | 35000 | 19593 | 3200 |
| 6 | 开发区 | 浙江东朋汽车科技有限公司 | 浙江东朋汽车科技有限公司年产100万套汽车配件建设项目 | 50000 | 8180 | 368 |
| 7 | 开发区 | 浙江茗典食品科技有限公司 | 年产肉制品1500吨、萝卜、泡菜1000吨建设项目 | 11000 | 6550 | 400 |
| 8 | 开发区 | 浙江宏利工业科技有限公司 | 年产3万套汽车底盘总成和2千套自动化建设项目 | 50000 | 21061 | 4679 |
| 9 | 开发区 | 浙江爱卫蓝新能源科技有限公司 | 浙江爱卫蓝新能源科技有限公司新能源汽车零部件生产项目 | 10452 | 4425 | 200 |
| 10 | 开发区 | 浙江和盛智能设备有限公司 | 年产2万辆智能仓储物流车、1万台智能清洁节能车建设项目 | 30900 | 10203 | 0 |
| 11 | 开发区 | 浙江恒源机器有限公司 | 年产各类新能源纯电动物流车SKD套件及关键核心零部件10000台套建设项目 | 58657 | 4743 | 120 |
| 12 | 开发区 | 长兴吉利汽车部件有限公司 | 吉利长兴整车基地新产品导入扩建项目 | 100755 | 64153 | 0 |
| 13 | 开发区 | 长兴乔路铭科技有限公司 | 新能源汽车加热器研制基地项目 | 31120 | 13032 | 1295 |
| 14 | 开发区 | 长兴经港实业有限公司 | 智能汽车配套中心建设项目 | 101570 | 55206 | 0 |
| 15 | 开发区 | 浙江立高食品有限公司 | 华东生产基地建设及技改项目 | 100331 | 16840 | 207 |
| 16 | 开发区 | 长兴康源制药有限公司 | 长兴康源制药有限公司新建固体制剂工厂项目 | 51646 | 18143 | 3370 |
| 17 | 开发区 | 德玛克（长兴）注塑系统有限公司 | 年产塑料精密模具900套、五金及零配件300套、超高速快消品包装注塑模具10000套异地扩建项目 | 10300 | 7233 | 206 |
| 18 | 开发区 | 浙江长兴合利光电科技有限公司 | 年产电容式触摸屏4580万片建设项目 | 11466 | 5774 | 0 |
| 19 | 开发区 | 浙江中晶新材料研究有限公司 | 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目 | 56000 | 47337 | 0 |
| 20 | 开发区 | 长兴旗滨节能玻璃有限公司 | 年产1235万平方米节能玻璃智能化技改项目 | 10000 | 5093 | 200 |
| 21 | 开发区 | 浙江格兰斯柯智能科技有限公司 | 浙江格兰斯柯智能科技有限公司新风工厂建设项目 | 18716 | 4289 | 85 |
| 22 | 开发区 | 德玛克（浙江）精工科技有限公司 | 年产半导体、光伏装备代工核心零部件1000套生产技改项目 | 10500 | 9928 | 1600 |
| 23 | 开发区 | 浙江德龙新材料科技有限公司 | 年产汽车轻量化零部件300万套、汽车配件物流周转箱200万套、汽车照明灯具40万套建设项目 | 10200 | 2177 | 0 |
| 24 | 开发区 | 浙江众盈汽车零部件有限公司 | 年产汽车精密部件1200万件智能制造技改项目 | 10000 | 5264 | 40 |
| 25 | 开发区 | 项淮智能科技（长兴）有限公司 | 项淮智能科技（长兴）有限公司年产500台智能装备建设项目 | 12000 | 4713 | 2600 |
| 26 | 开发区 | 浙江谦洁医疗科技有限公司 | 年产无纺布干、湿巾9亿包项目 | 10518 | 5455 | 0 |
| 27 | 开发区 | 长兴吉利汽车部件有限公司 | 长兴吉利汽车部件有限公司新能源汽车总成部件技改项目 | 30488 | 21788 | 0 |
| 28 | 开发区 | 浙江泰新机电有限公司 | 年产汽车冷却循环泵220万套建设项目 | 20400 | 6574 | 0 |
| 29 | 开发区 | 长兴小龙轻纺有限公司 | 年产化纤丝5700吨、化纤布1550万米技改项目 | 10000 | 4064 | 1200 |
| 30 | 开发区 | 黄鹄（浙江）精密机床有限公司 | 年产100台套五轴联动加工建设项目 | 30205 | 10491 | 2250 |
| 31 | 开发区 | 艾乐科技（湖州）有限公司 | 年产2万台自动识别道闸、5万台新能源汽车充电桩等智慧城市配套设备 | 10480 | 1176 | 74 |
| 32 | 开发区 | 浙江康普制药有限公司 | 浙江康普制药有限公司口服固体制剂生产线项目 | 35000 | 1405 | 120 |
| 33 | 开发区 | 米欧智能制造（长兴）有限公司 | 年产500套家电模具、500套汽车类自动化模具、30万件（套）汽车零部件及50套热成型模具的数字化制造项目 | 31370 | 6047 | 800 |
| 34 | 开发区 | 浙江中合工业有限公司 | 年产100万套光伏阻尼器200万套汽车减震器及300万套刹车片项目 | 30049 | 3140 | 50 |
| 35 | 开发区 | 丹思特科技（浙江）有限公司 | 年产30万套锂离子电池及电动自行车及其零配件项目 | 10367 | 1202 | 0 |
| 36 | 开发区 | 浙江鸿港精工科技有限公司 | 浙江鸿港精工科技有限公司新能源汽车电池与汽车动力系统精密部件项目 | 10260 | 1927 | 0 |
| 37 | 开发区 | 浙江金麦特自动化系统有限公司 | 新能源汽车及汽车零部件领域数字化智能装备生产建设项目 | 14000 | 10900 | 1700 |
| 38 | 开发区 | 浙江优全护理用品科技股份有限公司 | 绿色非织造材料生产建设项目 | 30028 | 3521 | 550 |
| 39 | 开发区 | 八环轴承（长兴）有限公司 | 年产6045万套高端精密轴承智能制造技改项目 | 30000 | 5082 | 1550 |
| 40 | 开发区 | 浙江天宏锂电股份有限公司 | 天宏锂电电池模组扩产项目 | 14422 | 6736 | 1008 |
| 41 | 开发区 | 湖州一彬汽车零部件有限公司 | 汽车内外饰件建设项目 | 10200 | 1514 | 241 |
| 42 | 开发区 | 湖州杰特汽车电子有限公司 | 汽车电子产品研制基地项目 | 10300 | 4188 | 2100 |
| 43 | 开发区 | 深蓝（浙江）精密科技有限公司 | 半导体设备及其关键零部件制造项目 | 500190 | 18634 | 9000 |
| 44 | 开发区 | 浙江乐法新材料科技有限公司 | 年产5万吨不定型耐火材料建设项目 | 10825 | 2893 | 1350 |
| 45 | 开发区 | 海信（浙江）空调有限公司 | 海信（浙江）空调400万套产能自动化智联工厂建设项目 | 30000 | 6637 | 2000 |
| 46 | 开发区 | 长兴晟博汽车部件有限公司 | 年产新增新能源汽车总成焊接件10000套技改项目 | 10000 | 2856 | 0 |
| 47 | 开发区 | 领航智能装备（长兴）有限公司 | 年产输送机械设备、铸焊机、智能电池加酸机等传动设备3100台（套）建设项目 | 13100 | 1463 | 40 |
| 48 | 开发区 | 长兴华阳精机有限公司 | 汽车轻量化精密压铸零部件项目 | 108279 | 22217 | 5500 |
| 49 | 开发区 | 诺力智能装备股份有限公司 | 长兴诺力电动叉车涂装线建设及智能工厂改造提升项目 | 10952 | 2794 | 1200 |
| 50 | 开发区 | 浙江瑞远达科技有限公司 | 年产1000台基于北斗卫星授时组网的雷达形变监测仪项目 | 10500 | 1934 | 1400 |
| 51 | 开发区 | 浙江万闳节能环保科技有限公司 | 万闳年产火电厂余热回收节能省煤装备40台（套）建设项目 | 10350 | 814 | 40 |
| 52 | 开发区 | 华能（浙江）能源开发有限公司长兴分公司 | 华能长兴独立储能电站示范项目（一期） | 30320 | 23770 | 0 |
| 53 | 开发区 | 长兴地通汽车部件有限公司 | 长兴地通汽车部件有限公司年产38万套新能源汽车零部件项目 | 30000 | 2727 | 4000 |
| 54 | 开发区 （南太湖） | 至华新能源科技（浙江）有限公司 | 年产100吨锂离子电池负极材料项目 | 10176 | 386 | 0 |
| 55 | 开发区 （南太湖） | 诺力智能装备股份有限公司 | 诺力智能装备股份有限公司智能物流装备未来工厂建设项目 | 203387 | 11591 | 7700 |
| 56 | 开发区 （南太湖） | 浙江中冠汽车部件制造有限公司 | 年产新能源汽车冷却管路80万套建设项目 | 30000 | 258 | 764 |
| 57 | 开发区 （南太湖） | 湖州瑞晨智能制造有限公司 | 湖州瑞晨智能制造有限公司生产高效节能风机、高效节能水泵项目 | 60000 | 26262 | 2210 |
| 58 | 开发区 （南太湖） | 浙江金焱新材料科技有限公司 | 年产8000吨新型药用包装材料项目 | 10200 | 5274 | 400 |
| 59 | 开发区 （南太湖） | 亚太人民集团有限公司 | 国家电网智能配网设备生产线建设项目 | 30000 | 12259 | 400 |
| 60 | 开发区 （南太湖） | 浙江天能新能源有限公司 | 天能帅福得高能锂电池项目2021年 | 505000 | 162031 | 1000 |
| 61 | 开发区 （南太湖） | 浙江新曙光齿轮箱有限公司 | 浙江新曙光齿轮箱有限公司年产7万套减速机、50万套齿轮项目 | 50000 | 20542 | 400 |
| 62 | 开发区 （南太湖） | 浙江诚品无纺科技有限公司 | 年产6万吨水刺复合多功能医疗卫生材料，1万吨医用防疫SMS无纺布，医用护理垫1亿片，医用护理拉拉裤1亿片，1万吨医用无纺布制品建设项目 | 70000 | 41068 | 750 |
| 63 | 开发区 （南太湖） | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司二期募投项目 | 45343 | 21767 | 1224 |
| 64 | 开发区 （南太湖） | 湖州万马高分子材料有限公司 | 年产20万吨环保新型电缆材料产业基地 | 65200 | 63504 | 730 |
| 65 | 开发区 （南太湖） | 浙江宸硅新材料科技有限公司 | 年产2000吨动力电池用硅基锂离子电池负极材料项目 | 10200 | 3372 | 160 |
| 66 | 开发区 （南太湖） | 浙江奥升新材料有限公司 | 浙江奥升新材料有限公司年产1500万平方米绿色环保新材料建设项目 | 64000 | 10823 | 0 |
| 67 | 开发区 （南太湖） | 湖州万畅实业有限公司 | 汽车及新能源汽车线缆生产项目 | 12000 | 4923 | 80 |
| 68 | 开发区 （南太湖） | 捷威新能源科技（湖州）有限公司 | 年产18GWh新能源电池建设项目 | 550000 | 182720 | 200 |
| 69 | 开发区 （南太湖） | 湖州锐镁精密金属有限公司 | 镁合金精密新材料项目 | 51000 | 30293 | 1700 |
| 70 | 开发区 （南太湖） | 浙江国恩复材有限公司 | 浙江国恩复材有限公司年产200万件车辆复合材料部件项目 | 102000 | 4755 | 3000 |
| 71 | 开发区 （南太湖） | 湖州拓普汽车部件有限公司 | 年产80万套轻量化底盘系统项目和年产60万套汽车内饰功能件系统项目 | 100300 | 23880 | 256 |
| 72 | 开发区 （南太湖） | 康非热流道（浙江）有限公司 | 年产热流道系统3万套建设项目 | 10500 | 2444 | 200 |
| 73 | 开发区 （南太湖） | 浙江博奥铝业有限公司 | 高端汽车轻量化用铝及建筑节能铝合金型材项目 | 206600 | 28518 | 17000 |
| 74 | 开发区 （南太湖） | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 二线600t/d一窑三线浮法玻璃生产线节能降碳技术改造项目 | 30012 | 20432 | 100 |
| 75 | 开发区 （南太湖） | 钜普汽车零部件（长兴）有限公司 | 钜普汽车零部件（长兴）有限公司汽车用铝合金零部件建设项目 | 30916 | 6174 | 4500 |
| 76 | 开发区 （南太湖） | 浙江富田技研科技有限公司 | 浙江富田技研科技有限公司新能源汽车零部件扩建项目 | 10700 | 2525 | 70 |
| 77 | 开发区 （南太湖） | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 三线600t/d在线低辐射镀膜玻璃生产线节能降碳技术改造项目 | 13138 | 1768 | 0 |
| 78 | 开发区 （画溪街道） | 松德刀具（长兴）科技有限公司 | 松德刀具（长兴）科技有限公司高精度数控刀具建设项目 | 30200 | 79 | 800 |
| 79 | 开发区 （画溪街道） | 天能帅福得能源股份有限公司 | 高能动力锂电池电芯及PACK项目 | 76546 | 37533 | 1954 |
| 80 | 开发区 （画溪街道） | 赛迈科先进材料股份有限公司 | 年产50000件/套半导体级超高纯石墨及碳构技改项目 | 11150 | 6637 | 600 |
| 81 | 开发区 （画溪街道） | 赛迈科先进材料股份有限公司 | 新增年产1万吨新型高纯特种石墨建设项目 | 105000 | 30792 | 1600 |
| 82 | 开发区 （画溪街道） | 赛迈科先进材料股份有限公司 | 年产70000件半导体用涂层产品技改项目 | 10236 | 1339 | 400 |
| 83 | 泗安镇 | 浙江世纪晨星纤维科技有限公司 | 年产2万吨新型差别化锦纶6长丝建设技改项目 | 10000 | 8676 | 900 |
| 84 | 泗安镇 | 浙江易膜新材料科技有限公司 | 年产1000万平方米膜材料及装备产业化迁建项目（二期） | 11400 | 10078 | 0 |
| 85 | 泗安镇 | 湖州冠炯机电科技有限公司 | 年产高精密自动化缝制设备15万套智能化工厂建设项目 | 11500 | 4795 | 600 |
| 86 | 泗安镇 | 长兴斑玛智能家居有限公司 | 新建高端意大利数字智造一体化家居研发、生产中心建设项目 | 31328 | 7182 | 0 |
| 87 | 泗安镇 | 浙江牛博智能科技有限公司 | 年产1万台排屑机、2万台油冷机、3万套精密内防护罩项目 | 30000 | 10007 | 600 |
| 88 | 泗安镇 | 浙江创世纪机械有限公司 | 高端数控机床制造产业化生产基地项目 | 136000 | 55961 | 0 |
| 89 | 泗安镇 | 兴发新材（浙江）有限公司 | 兴发高品质铝型材数字化工厂项目 | 183300 | 73583 | 6000 |
| 90 | 泗安镇 | 浙江方向电子有限公司 | 年产网络连接器年10亿PCS、集成连接器3.1亿PCS、光电连接器5.2亿PCS、高速通讯线缆2亿PCS | 50000 | 7657 | 0 |
| 91 | 泗安镇 | 浙江正轩精密零部件有限公司 | 年产15000台套数控机床精密零部件建设项目 | 120000 | 42004 | 600 |
| 92 | 泗安镇 | 浙江利羿精密制造有限公司 | 浙江利羿精密制造有限公司新能源及3C精密结构件研发设计制造项目 | 528156 | 76592 | 0 |
| 93 | 泗安镇 | 亚通电子新材料（湖州）有限公司 | 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目 | 30387 | 6823 | 4000 |
| 94 | 泗安镇 | 浙江铸脊新材料科技有限公司 | 铸脊新材料总部及复合材料制品项目 | 11000 | 1510 | 0 |
| 95 | 泗安镇 | 浙江鼎和钜锘智能装备集团有限公司 | 鼎和实业（上海）有限公司新技术研发、生产基地项目 | 30000 | 5 | 600 |
| 96 | 泗安镇 | 浙江奥氏环境科技有限公司 | 年产650万平方米水处理膜材料扩建项目 | 10600 | 5034 | 400 |
| 97 | 泗安镇 | 浙江鸣海能源科技有限公司 | 浙江鸣海能源科技有限公司年产50000万件聚合物锂离子电池生产线项目 | 30000 | 5 | 0 |
| 98 | 泗安镇 | 浙江久茂精密电子科技有限公司 | 年产5000万套3C电子精密结构件及60万套新能源汽车结构件项目 | 200000 | 1594 | 2000 |
| 99 | 泗安镇 | 浙江华欣半导体科技有限公司 | 浙江华欣半导体有限公司半导体封装及成品、研发、销售产业链项目 | 100000 | 5 | 100 |
| 100 | 泗安镇 | 上阀（浙江）流体科技有限公司 | 年产50万台（套）高端智能工业流体控制设备产品建设项目 | 100000 | 5 | 100 |
| 101 | 泗安镇 | 浙江金瑞泰新材料科技有限公司 | 浙江金瑞泰新材料科技有限公司年产能6000万平方米高速多层涂布生产线建设项目 | 100000 | 7 | 1400 |
| 102 | 泗安镇 | 浙江世纪晨星纤维科技有限公司 | 年产8千吨废丝改性新材料技改项目 | 10500 | 244 | 0 |
| 103 | 和平镇 | 浙江中蓝新能源材料有限公司 | 浙江中蓝新能源材料有限公司新建15万吨/年锂离子电池电解液项目 | 60779 | 32353 | 120 |
| 104 | 和平镇 | 浙江天能电源材料有限公司 | 年回收利用65万吨废铅蓄电池绿色循环清洁化技改项目 | 52000 | 10130 | 500 |
| 105 | 和平镇 | 长兴昆仑新材料有限公司 | 年产10万吨锂离子电池电解液及研发中心建设项目 | 100000 | 3682 | 800 |
| 106 | 和平镇 | 浙江皇冠新材料科技有限公司 | 浙江皇冠新材料科技有限公司年产2.47亿平方米特种胶粘材料、7000t/a特种光学胶粘剂新建项目 | 102432 | 44346 | 1500 |
| 107 | 和平镇 | 浙江福纬电子材料有限公司 | 年产15000万平方米功能型面料生产项目 | 28850 | 9683 | 0 |
| 108 | 和平镇 | 长兴百恒科技有限公司 | 长兴百恒科技有限公司机械电子制造及表面处理加工中心项目二期扩建项目 | 12200 | 5776 | 140 |
| 109 | 和平镇 | 惠远制药有限公司 | 年提取4000吨天然植物技改扩产项目 | 32000 | 9045 | 120 |
| 110 | 和平镇 | 湖州从墨新材料有限公司 | 年产8000吨环保型预分散色母粒、5000吨色饼/色砂建设项目 | 10400 | 3729 | 2400 |
| 111 | 和平镇 | 浙江天能汽车电池有限公司 | 浙江天能汽车电池有限公司大容量高可靠性启动起停电池扩产项目 | 10000 | 9025 | 200 |
| 112 | 和平镇 | 浙江睿智燃料股份有限公司 | 浙江睿智燃料股份有限公司技改项目 | 18900 | 4818 | 380 |
| 113 | 和平镇 | 国家电投集团长兴储能有限公司 | 国家电投集团长兴综合智慧零碳电厂—“和平共储”综合智慧能源项目 | 100000 | 51770 | 2200 |
| 114 | 和平镇 | 航天国华资源再生（湖州）有限公司 | 航天国华资源再生（湖州）有限公司15万吨/年废有机溶剂再生综合利用项目（一期工程） | 31358 | 15709 | 80 |
| 115 | 和平镇 | 均胜汽车安全系统（湖州）有限公司 | 年产2800万个汽车安全气囊气体发生器技术改造项目 | 11000 | 4964 | 200 |
| 116 | 和平镇 | 浙江超威贝特瑞科技有限公司 | 年产568万kVAh新型动力电池智能化数字化技术改造项目 | 30500 | 6230 | 250 |
| 117 | 和平镇 | 金源新材料科技（长兴）有限公司 | 年产15000吨无溶剂聚脲建设项目 | 10200 | 4006 | 1500 |
| 118 | 和平镇 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目 | 30100 | 13689 | 2200 |
| 119 | 和平镇 | 浙江道玛润滑技术有限公司 | 年产清洗剂/防锈剂/冷却液10000吨建设项目 | 13940 | 1116 | 500 |
| 120 | 和平镇 | 惠远制药有限公司 | 年产1000吨创新药物节能型生产线技术改造项目 | 10400 | 1956 | 0 |
| 121 | 和平镇 | 浙江盛昱环保有限公司 | 浙江盛昱环保有限公司年产20000立方米新型中低温脱硝催化剂及年处理10000立方米废催化剂再生和回收利用项目 | 33000 | 13891 | 600 |
| 122 | 和平镇 | 雷耐（浙江）新材料有限公司 | 年产7000吨功能性复合材料及相关设备的加工制造及应用技术研发项目 | 10500 | 1892 | 600 |
| 123 | 和平镇 | 均胜汽车安全系统（湖州）有限公司 | 年产2800万个汽车安全气囊气体发生器生产线提升改造项目 | 30009 | 4987 | 300 |
| 124 | 和平镇 | 浙江天能动力能源有限公司 | 新型储能电池智能制造改造项目 | 30000 | 3602 | 1300 |
| 125 | 和平镇 | 互融循环材料（湖州）有限公司 | 互融循环材料（湖州）有限公司年产675万个绿色环保再生托盘项目 | 11000 | 308 | 1500 |
| 126 | 和平镇 | 浙矿重工股份有限公司 | 废旧新能源电池再生利用装备制造项目 | 34383 | 2289 | 1200 |
| 127 | 和平镇 | 均胜汽车安全系统（湖州）有限公司 | 年产1200万个汽车安全气囊气体发生器生产线提升改造项目 | 11000 | 5613 | 0 |
| 128 | 煤山镇 | 浙江瑞能新材料科技有限公司 | 年产500吨超级电容器活性炭、8000吨生物质活性炭项目 | 30100 | 6386 | 250 |
| 129 | 煤山镇 | 浙江钱家香食品有限公司 | 休闲食品智能设备制造项目 | 11000 | 13426 | 550 |
| 130 | 煤山镇 | 浙江华熔科技有限公司 | 太阳能光伏、氢能关键元器件制造项目 | 30500 | 11263 | 300 |
| 131 | 煤山镇 | 湖州产投新能源发展有限公司 | 湖州产投煤山新能源产业基地项目（访贤村12-2地块） | 14456 | 8889 | 1200 |
| 132 | 煤山镇 | 湖州产投新能源发展有限公司 | 湖州产投煤山新能源产业基地项目（访贤村12-1地块） | 24240 | 15202 | 1800 |
| 133 | 煤山镇 | 湖州爱康光电科技有限公司 | 湖州长兴2.42GW高效异质结光伏电池建设项目 | 120000 | 76884 | 0 |
| 134 | 煤山镇 | 长兴国康光电科技有限公司 | 国康光电科技年产8GW异质结光伏电池项目 | 502000 | 46307 | 0 |
| 135 | 煤山镇 | 浙江众人精工有限公司 | 年产20条自动化矫平生产线和20万吨金属制品建设项目 | 30720 | 8312 | 0 |
| 136 | 煤山镇 | 旭凡新能源（浙江）股份有限公司 | 1.5GW太阳能光伏组件制造项目 | 30864 | 14423 | 0 |
| 137 | 煤山镇 | 湖州幄肯中欣新能源科技有限公司 | 湖州幄肯中欣新能源科技有限公司太阳能光伏、氢能装备关键元器件制造项目 | 105000 | 9481 | 1300 |
| 138 | 煤山镇 | 浙江诺瓦新材料有限公司 | 高性能锂离子电池涂覆隔膜生产项目 | 30000 | 13350 | 0 |
| 139 | 煤山镇 | 浙江七星电子股份有限公司 | 新能源用薄膜电容器自动化生产线建设项目 | 10340 | 3348 | 600 |
| 140 | 煤山镇 | 浙江爱康光电科技有限公司 | 3.5GW高效HJT、TOPCon智能化组件生产线 | 30000 | 21177 | 0 |
| 141 | 煤山镇 | 浙江恒茂泰数码科技股份有限公司 | 浙江恒茂泰数码科技股份有限公司年新产数码印刷制品3.5亿平米项目 | 30500 | 188 | 0 |
| 142 | 煤山镇 | 浙江大渝食品有限公司 | 年加工各类糕点18000吨项目 | 10000 | 6372 | 500 |
| 143 | 煤山镇 | 浙江国康新能源科技有限公司 | 年产6GW高效太阳能电池生产项目 | 153415 | 59417 | 0 |
| 144 | 煤山镇 | 浙江铖泰智能制造有限公司 | 智慧消防装备和系统智能制造项目 | 30300 | 2162 | 0 |
| 145 | 煤山镇 | 浙江七星电子股份有限公司 | 新能源用薄膜电容器自动化生产线节能降碳技术改造项目 | 10190 | 888 | 650 |
| 146 | 煤山镇 | 长兴县紫沙能量山泉水厂 | 年产45000吨包装饮用桶装水项目 | 10000 | 308 | 0 |
| 147 | 煤山镇 | 浙江钙泰新材料有限公司 | 功能性自黏膜及核心材料生产项目 | 30668 | 1368 | 2300 |
| 148 | 煤山镇 | 康帅冷链设备科技（浙江）有限公司 | 冷链设备和智能装备生产基地建设项目 | 30100 | 1664 | 2300 |
| 149 | 煤山镇 | 长芯半导体科技（浙江）有限公司 | Ai及新能源半导体模组制造基地 | 73000 | 11248 | 5500 |
| 150 | 煤山镇 | 浙江鑫来盛环保科技有限公司 | 新型装饰复合新材料智能化技术改造项目 | 30200 | 744 | 230 |
| 151 | 煤山镇 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 1#水泥窑氮氧化物超低排放治理技改项目 | 10015 | 1410 | 1300 |
| 152 | 煤山镇 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 2#水泥窑氮氧化物超低排放治理技改项目 | 10073 | 1447 | 1300 |
| 153 | 煤山镇 | 浙江长鹏科技有限公司 | 年产1700万发数码电子雷管生产项目 | 30000 | 3978 | 3500 |
| 154 | 煤山镇 | 浙江新程淇节能科技有限公司 | 浙江新程淇节能科技有限公司建设项目 | 10000 | 108 | 200 |
| 155 | 煤山镇 | 湖州南方矿业有限公司 | 年产天然石铺路石120万吨项目 | 34618 | 16737 | 0 |
| 156 | 煤山镇 | 健网（长兴）新能源科技有限公司 | 健网（长兴）新能源科技有限公司分布式模块化储能系统项目 | 10000 | 734 | 400 |
| 157 | 煤山镇 | 天能电池集团股份有限公司 | 新型绿色电池智能制造技改项目 | 10200 | 1016 | 250 |
| 158 | 小浦镇 | 浙江红舸科技有限公司 | 年产24000吨光学薄膜项目 | 31000 | 12435 | 450 |
| 159 | 小浦镇 | 浙江佩珥丝精密金属有限公司 | 自动化线材设备及铜铝复合精密线材项目 | 30550 | 12309 | 0 |
| 160 | 小浦镇 | 浙江旭翔新型材料有限公司 | 智能高效光伏发电设备、自动化智能立体停车库、半导体设备配套件建设项目 | 35000 | 18222 | 0 |
| 161 | 小浦镇 | 浙江长林新材料有限公司 | 智能高效光伏发电设备、电池膜及其他装饰膜建设项目 | 20610 | 4517 | 1200 |
| 162 | 小浦镇 | 浙江超威电源有限公司 | 浙江超威电源有限公司年组装1800万只铅碳储能电池建设项目 | 12000 | 4819 | 350 |
| 163 | 小浦镇 | 浙江瑞科智能装备有限公司 | 年产汽车制动系统30万套项目 | 30278 | 1897 | 1400 |
| 164 | 夹浦镇 | 浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司 | 浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司年产8000万套高端数码家纺产品智能工厂建设项目 | 211340 | 41037 | 4000 |
| 165 | 夹浦镇 | 浙江兆新纺织科技股份有限公司 | 年产高档大提花面料500万米技改项目 | 11300 | 6375 | 0 |
| 166 | 夹浦镇 | 长兴县三星纺织有限公司 | 长兴县三星纺织有限公司年加工化纤丝8600吨技改项目 | 10100 | 4942 | 0 |
| 167 | 夹浦镇 | 浙江宏峰科技股份有限公司 | 浙江宏峰科技股份有限公司年印染加工1.28亿米高档织物面料节能技改项目 | 10050 | 4901 | 1200 |
| 168 | 夹浦镇 | 长兴悦阳纺织股份有限公司 | 年产高档大提花纺织面料1200万米、家用纺织品及服装200万套技改项目 | 10200 | 5677 | 2000 |
| 169 | 夹浦镇 | 浙江利盛纤维制品有限公司 | 新建年产680万平方米电子布和1750万米高档服装面料数字化生产基地项目 | 31300 | 15698 | 0 |
| 170 | 夹浦镇 | 浙江慕伦纺织科技有限公司 | 年产精密电子布200万米、高档大提花纺织面料800万米技改项目 | 10200 | 2880 | 0 |
| 171 | 夹浦镇 | 长兴达越纺织有限公司 | 长兴达越纺织有限公司年加工功能性家纺面料3000万米建设项目 | 10200 | 475 | 0 |
| 172 | 夹浦镇 | 浙江浙泰纺织科技有限公司 | 浙江浙泰纺织科技有限公司年产1000吨碳纤维复合材料、9650万米大提花面料、2850万米经编间隔织物和50万件印花无缝服饰建设及年产12500吨抗起球涡流纺短纤和15000吨纱线建设项目 | 105000 | 3324 | 0 |
| 173 | 夹浦镇 | 长兴县海华化工有限公司 | 长兴县海华化工有限公司空分装备及钠电负极材料原料、碳分子筛建设项目 | 30100 | 5792 | 2000 |
| 174 | 夹浦镇 | 浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司 | 浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司年产500万套高端家纺产品智能工厂扩建项目 | 30380 | 6863 | 2000 |
| 175 | 夹浦镇 | 浙江创达纺织有限公司 | 年产大提花纺织面料1000万米、家纺用品100万套、服装100万件技改项目 | 12600 | 2643 | 1200 |
| 176 | 夹浦镇 | 浙江中利纺织科技有限公司 | 年产精密电子布290万平方米，各类家居面料1600万米建设项目 | 10200 | 1646 | 300 |
| 177 | 林城镇 | 艾斯科智控设备（长兴）有限公司 | 年产30万台新能源汽车空调电动压缩机建设项目 | 11645 | 6027 | 400 |
| 178 | 林城镇 | 浙江杭万汽车零部件实业有限公司 | 年产汽车制动器总成6万套、汽车制动器刹车片3000吨、钢结构1万吨建设项目 | 30000 | 12087 | 800 |
| 179 | 林城镇 | 浙江瑞虹机电股份有限公司 | 新增年产汽车空调配件5000万件技改项目 | 30500 | 254 | 400 |
| 180 | 林城镇 | 浙江江奥机械科技有限公司 | 年新增80万件高端户外金属工艺品技改项目 | 30300 | 1013 | 300 |
| 181 | 林城镇 | 浙江海新重工机械有限公司 | 年产150套移动破碎站（建筑垃圾资源化回收再利用设备）和380台固定破碎站建设项目 | 31000 | 3511 | 1000 |
| 182 | 林城镇 | 拓朴（浙江）智能装备有限公司 | 年产加工中心400台，车铣复合机床200台，自动化生产线100条建设项目 | 10100 | 729 | 420 |
| 183 | 洪桥镇 | 旭泰新材料（浙江）有限公司 | 多功能生态环保墙艺新材料建设项目 | 10500 | 7806 | 0 |
| 184 | 洪桥镇 | 浙江晶亿机械科技有限公司 | 年产高档纺织面料3800万米、智能纺织机械500套建设项目 | 10200 | 4808 | 0 |
| 185 | 洪桥镇 | 浙江长兴杭华玻璃有限公司 | 浙江长兴杭华玻璃有限公司年产玻璃瓶容器21000吨项目 | 30500 | 16201 | 0 |
| 186 | 洪桥镇 | 浙江隆跃生物科技有限公司 | 年产宫颈癌早期诊断仪器500台/套及配套耗材100万套建设项目 | 10300 | 6259 | 500 |
| 187 | 洪桥镇 | 长兴东方纺织有限公司 | 长兴东方纺织有限公司年产碳布及高档色织提花面料5000万米技改项目 | 10100 | 4557 | 0 |
| 188 | 洪桥镇 | 湖州汇成时装有限公司 | 湖州汇成时装有限公司年产高性能碳布及纺织面料4500万米技改项目 | 10200 | 5131 | 0 |
| 189 | 洪桥镇 | 湖州中纯新材料有限公司 | 年产2亿平方米碳布及产业用经编新材料建设项目 | 31000 | 4319 | 1000 |
| 190 | 洪桥镇 | 浙江长兴杭华玻璃有限公司 | 浙江长兴杭华玻璃有限公司自动化生产线改造项目 | 10000 | 4179 | 600 |
| 191 | 洪桥镇 | 长兴独尊智能科技有限公司 | 智能控制系统装置及智能门窗建设项目 | 30000 | 3560 | 1300 |
| 192 | 洪桥镇 | 湖州诚一智能装备有限公司 | 新增年产高端空气净化设备及其核心零部件5万套扩建项目 | 10200 | 237 | 1200 |
| 193 | 虹星桥镇 | 浙江加力仓储设备股份有限公司 | 年产12万台新能源仓储搬运设备项目 | 30000 | 7000 | 400 |
| 194 | 虹星桥镇 | 浙江兄弟路标科技有限公司 | 智能化路标机械设备、配件生产基地及路标材料研发中心建设项目 | 100000 | 45894 | 40 |
| 195 | 虹星桥镇 | 浙江金诺医用新材料科技有限公司 | 可冲散可生物降解卫生用新材料及卫生用高端非织造布制品生产基地建设项目 | 105000 | 6934 | 40 |
| 196 | 虹星桥镇 | 浙江嘉宏纺织有限公司 | 年产高档功能性纺织面料3000万米、高档家纺四件套200万套建设项目 | 10200 | 1816 | 800 |
| 197 | 虹星桥镇 | 浙江鼎鸿新材料有限公司 | 年产玻纤复合材料1000吨、新型环保耐火材料30000吨建设项目 | 30500 | 1745 | 800 |
| 198 | 水口乡 | 浙江百翠山庄原生态农业科技有限公司 | 百翠文化村落项目 | 10500 | 6303 | 500 |
| 199 | 水口乡 | 浙江父子岭特种耐火有限公司 | 年产不定型冶金炉料6万吨、帘线钢用镁碳砖5000吨项目 | 30500 | 9059 | 1000 |