笕桥街道地4 号线笕桥老街站 A 口非机动车停放场地改造项目实施方案

- （征求意见稿）

- 一、项目概况

- 因笕桥街道地铁4号线笕桥老街站现场非机动车乱停情况极为严重，影响乘客通行和消防中队车辆出动，影响市容市貌并存在安全隐患。为缓解地铁4号线笕桥老街站A口、D口非机动车停放难问题，由笕桥街道办事处向市地铁集团借用地铁4号线笕桥老街站A口围墙内空地，建设非机动车停放场地。

- 二、实施点位

- 地铁4号线笕桥老街站A口西北侧空地

- 三、完成时间

- 2024年12月底前

- 四、实施计划

- 10月份前：完成与市地铁集团相关借地协议签订；

- 10月底前：完成项目方案设计定稿、会审及项目实施招投标工作；

- 11月：进行现场施工；

- 12月：完成场地建设及验收，交付场地使用。

- 笕桥街道办事处

- 2024年10月20日