乐清市南岳镇里虹大道接线工程（虹南线至外溪路）项目计划

一、项目任务

2024年12月底之前完成《乐清市南岳镇里虹大道接线工程（虹南线至外溪路）项目计划》。

二、项目内容

本次项目建设依照四级公路标准，在原有路基基础上改造提升，打造一条预计全线长约0.62公里，宽6.5米的双向单车道，项目含改造桥梁一座，在不占用永农的前提下，并对局部路段线性进行优化调整。

三、项目步骤

立项审批（2024年6月），提交初步设计报批稿，经乐清市交通运输局批准及专家论证，完成立项。

概算审核（2024年6月），提交项目方案及总概算，经乐清市财政局委托第三方概审，完成项目初步预算金额。

预算及招投标（2024年6月），经预算代理公司开展工程预算标书进行招投标工作。

工程建设（2024年6月-12月），中标公司严格按照设计施工图纸及要求，在监理监督下保质保量完成项目施工。

工程验收决算（2025年1月），中标公司提交工程决算书，组织各方单位参与验收工作，工程合格后支付尾款。