浙江省东阳市地质灾害防治“十四五”规划征求稿(2021-2025年)

东阳市人民政府

二○二一年六月

目  录

总则	1

一、现状与形势	2

（一）经济社会发展概况	2

（二）地质灾害概况	2

（三）地质灾害防治现状	3

（四）面临形势	5

二、总体要求	7

（一）指导思想	7

（二）基本原则	7

（三）规划目标	8

三、加强地质灾害“三区一点”管理	11

（一）地质灾害易发区	11

（二）地质灾害重点防治区	13

（三）地质灾害风险防范区	14

（四）地质灾害隐患点	14

四、强化地质灾害六大体系建设	15

（一）地质灾害调查监测体系建设	15

（二）地质灾害预警应急体系建设	16

（三）地质灾害综合治理体系建设	17

（四）地质灾害数字管理体系建设	17

（五）地质灾害创新平台体系建设	17

（六）地质灾害人才队伍体系建设	18

五、重点工程	18

（一）强化地质灾害风险调查	18

（二）加快地质灾害监测网建设	19

（三）健全地质灾害风险管控机平台	19

（四）加强地质灾害综合治理	20

六、保障措施	20

七、附则	21

附 表

附表1 东阳市地质灾害隐患点一览表

附表2 东阳市地质灾害易发程度分区说明表

附表3 东阳市地质灾害防治分区说明表

附表4 东阳市地质灾害风险防范区一览表

附表5 东阳市地质灾害重点防治村（社区）一览表

附表6 东阳市地质灾害防治重点工程（项目）部署一览表

附 图

附图1 东阳市地质灾害易发区图

附图2 东阳市地质灾害重点防治区图

附图3 东阳市地质灾害风险防范区分布图

附图4 东阳市地质灾害防治重点工程部署图

总则

为深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾工作系列重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，切实做好地质灾害防治工作，最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，高水平建设“经济强市、文化名城、歌画东阳”，争创社会主义现代化先行市，依据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《浙江省地质灾害防治条例》、《关于制定东阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《东阳市地质灾害“整体智治”三年行动方案（2020-2022年）等，制定本规划。

本规划所指的地质灾害包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

本规划是浙江省地质灾害防治“十四五”规划体系的重要组成部分，是规范东阳市地质灾害防治工作的纲领性文件，是依法开展和监督地质灾害防治工作的重要依据。

规划基准年为2020年，规划期为2021-2025年。

一、现状与形势

（一）经济社会发展概况

东阳市地处浙江中部，金衢盆地东部边缘，全市总面积1746.82平方公里，全市总人口约83.64万人，下辖6个街道、11个镇、1个乡。

“十三五”时期，面对复杂严峻的外部环境和变化交织的风险挑战，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定信心、众志成城、砥砺前行，全面推进“影视旅游名城、经济文化强市、生态宜居东阳”建设，开辟了东阳高质量发展新局面。“十三五”期间，全市生产总值年均增长6.2%，2020年全市生产总值638.16亿元，人均生产总值74983元。

“十三五”以来，全市地质灾害防治工作实现人员零伤亡，为创成国家森林城市、国家园林城市，成为浙江省生态文明建设示范市营造了安全稳定的发展空间。

（二）地质灾害概况

1、地质环境

东阳市属亚热带季风气候区，兼有盆地气候特征，季风交替显著，雨量充沛，多年平均降水量1300-1400mm。境内主要河流为东阳江和南江，属钱塘江水系。我市山地与丘陵占总面积的70%，盆地、平原占30%。地势东高西低，地貌类型复杂。

2、地质灾害风险隐患现状

（1）地质灾害隐患点

东阳市是浙江省地质灾害多发易发的县（市、区）之一，地质灾害类型主要有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷。十三五初期，东阳市已有地质灾害隐患点155处。“十三五”期间新增21处，综合治理53处，核销150处。现存地质灾害隐患点26处（滑坡17处，崩塌9处），受威胁人数117人、威胁财产约859万元。上述地质灾害隐患点是东阳市地质灾害防治工作重点对象。

32处地质灾害隐患点具有规模小、分布广等特点。各类地质灾害的形成与地形地貌，地层岩性等地质环境条件关系密切，多为修路、切坡建房等人类工程活动引发，降雨则是最直接的诱发原因。

（2）地质灾害风险防范区

根据地质灾害风险“一张图”清单，全市有169处风险防范区，受影响人口1846人，影响财产约15836万元（不包含过往行人、车辆）。全市各镇乡街道均有分布，以佐村镇、南马镇、马宅镇、虎鹿镇为主。其中重点防范区17处，一般防范区152处。

（三）地质灾害防治举措

“十三五”期间，我市高质量完成了各项地质灾害工作的任务目标。地质灾害防治工作取得了显著成绩，开创了一个崭新的局面。

搬迁治理成效明显。“十三五”期间，我市共投入地质灾害防治资金2亿多元。2017-2019年全省地质灾害隐患综合治理“除险安居”三年行动期间，我市共完成47处重要地质灾害隐患点综合治理，减少受威胁人数2246人。核销地质灾害隐患点144处，地质灾害综合治理成效显著。在省人民政府办公厅发布的《关于表扬全省地质灾害隐患综合治理“除险安居”三年行动成绩突出集体和个人的通报》中，东阳市自然资源和规划局、卢凯分获“成绩突出集体”荣誉称号和“成绩突出个人”荣誉称号。

创新防治合作模式。在历史合作基础上开启合作新模式，东阳市人民政府和浙江省第三地质大队（浙江省核工业二六九大队）签订战略合作协议框架。创新地质灾害勘查设计新模式和地质灾害工程治理项目实施模式，高效快速推进地质灾害防治工作。

防治管理更加规范。《东阳市地质灾害隐患点综合治理实施“五个一”制度》做法得到省自然资源厅党组成员，省地质勘查局党委书记、局长张金根批示肯定。成立东阳市地质灾害应急中心，联合浙江省第三地质大队，开展地质队员“驻县进乡”行动；以开展地质灾害防治知识进农村文化礼堂、地球日、防灾减灾日等宣传活动为抓手，会同镇乡街道，普及地质灾害防治知识，及时开展地质灾害应急演练，有效提升社会各界对于地质灾害的防灾减灾能力。

调查评价有效实施。2017年，我市完成了农村山区调查评价。2020年，我市完成了省级试点马宅镇1∶2000地质灾害风险调查评价。目前正在开展全市1∶50000地质灾害风险普查、佐村镇1：2000地质灾害调查评价，及地质灾害风险“一张图”编制更新等工作，进一步摸清风险隐患家底，建立风险隐患管控体系。此外，在严格落实值班值守、巡排查、灾险情上报、应急调查处置、“一点一案”等制度的基础上，结合浙江省第三地质大队“驻县进乡”行动，对地质灾害隐患点和风险防范区开展日常巡查和专业复查工作。

在地质灾害易发区内进行工程建设项目、新农村规划、农村山区私人建房等，认真开展地质灾害危险性评估工作，为有限减少地质灾害风险隐患的产生起到了积极作用。

监测预警建立健全。在“十三五”期间，我市自然资源和规划局和气象局联合编制并印发了《东阳市突发性地质灾害气象预（警）报工作方案》。全省地质灾害隐患综合治理“除险安居”三年行动期间，我市共发布预警预报等级预报22次、短信5640条。通过购买服务方式，分别在六石街道裘家岭村、马宅镇岭干顾村、千祥镇岭脚村伏虎山、东阳江镇枫树头村、佐村镇宅口山西姆村等地，建成了5个地质灾害专业监测点。

（四）面临形势

1、地质灾害防治工作面临的形势

“十四五”时期，是我市全面打赢“五大会战”，高水平建设“经济强市、文化名城、歌画东阳”、向第二个百年奋斗目标迈进关键时期，地质灾害防治工作面临新形势和新要求。

（1）地质灾害隐患仍然存在。我市以丘陵山地为主、地质环境条件复杂，梅雨期持续降雨和台汛期强降雨等极端天气的不利影响依然存在，加之随着经济社会发展，各类工程活动对地质环境影响不断增大，未来一段时期内我市地质灾害仍将呈现多发易发态势，地质灾害防治形势依然严峻。

（2）防灾减灾理念仍需转变。党的十九届五中全会提出，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，全面提高公共安全保障能力。习近平总书记针对防灾救灾工作，提出“一个目标、四个宁可、三个不怕”等重要理念。省委、省政府明确提出要切实纠正和克服灾害防御“四种错误思想”，全省地质灾害防治工作已从单一被动的地质灾害隐患点综合治理模式，进入地质灾害隐患点和地质灾害风险防范区双控的新阶段。

（3）防治科技水平仍要提升。根据《浙江省地质灾害“整体智治”三年行动方案(2020—2022年)》文件要求，运用现代科学技术，建立地质灾害风险管控新机制，构建分区分类分级的地质灾害风险管理新体系，形成“即时感知、科学决策、精准服务、高效运行、智能监管”的地质灾害防治新格局。

2、存在的问题

（1）风险隐患管控难。目前，台风、短时强降雨和局地连续降雨等极端天气出现频率不断增加，且时空分布不均，再叠加人类工程活动的影响，造成地质灾害风险隐患管控难度进一步增大，地质灾害防治形势依然严峻。

（2）防灾意识提升难。现阶段对地质灾害的孕灾条件、诱发因素和发育规律认识不足，且对极端天气条件下地质灾害风险评价研究不够深入，造成现有防灾意识与新阶段防灾减灾新要求尚有一定差距。

（3）预警预报覆盖难。地质灾害预警预报工作中对科技手段应用程度不高,还需结合大数据、物联网、5G等高新技术，进一步提升我市地质灾害预警预报的覆盖面和精确性。

二、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记防灾减灾工作系列重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，围绕“不死人、少伤人、少损失”的总目标，坚持“四个宁可、三个不怕”防汛防台工作理念，坚持守土有责、守土尽责，坚决纠正和克服“四种错误思想”，遵循系统观念、系统方法，以地质灾害风险识别、风险监测、风险预警、风险控制为主线，全力推进地质灾害防治工作数字化改革，建立科学高效的地质灾害防治体系，着力提升地质灾害“整体智治”能力，为“经济强市、文化名城、歌画东阳”建设营造安全稳定的环境。

（二）基本原则

（1）以人为本，保障安全。坚持为人民服务，切实保障人民群众的生命财产安全，牢固树立安全发展理念，把地质灾害防治作为维护公共安全的重要内容，将人民群众生命财产安全放在首位，全面完善地质灾害防治体系，整体提升综合防治能力，努力把地质灾害威胁降到最低程度。

（2）统筹部署，突出重点。围绕建设“经济强市、文化名城、歌画东阳”的目标，突出防范和化解重大地质灾害风险、地质灾害风险管理、地质灾害“整体智治”等重点任务，统筹部署各项具体工作，服务社会经济发展大局。

（3）责任明确，合力防灾。建立健全政府统一领导、统一指挥，相关部门各司其职、密切配合的工作机制。加强地质灾害防治法律法规、管理制度体系建设，强化市、乡镇（街道）、村（社区）的地质灾害防治主体责任，充分调动相关部门和社会各界的积极性，合力做好地质灾害防治工作。

（4）科技赋能，真抓实干。强化大数据、物联网、5G等新技术的应用，推动地质灾害监测、分析、预报、预警和应急服务于一体的大数据管理平台的构建，不断提高地质灾害防治水平和实效。

（三）规划目标

（1）总体目标

“十四五”期间，全面完成东阳市地质灾害“整体智治”三年行动，紧紧围绕地质灾害风险识别监测能力、预警防范能力、治理管控能力等能力建设，努力实现地质灾害防治从单部门应对单一灾种向多部门联动应对灾害链转变、从人防为主向人防技防并重转变、从隐患点管理向风险防控转变，做到地质灾害隐患点即查即治、地质灾害风险有效管控，避免群死群伤地质灾害发生，切实保障人民群众生命财产安全。

（2）具体目标

——调查监测能力大幅提升。完成我市1∶50000地质灾害风险普查，及地质灾害高易发区内镇乡街道1∶2000地质灾害风险调查评价，进一步摸清地质灾害风险隐患家底，全面提升地质灾害风险识别能力。“十四五”期间，我市将累计建成地质灾害专业监测点25个，新建山区雨量监测站12个，进一步增强我市地质灾害监测预警能力。

——预警应急能力全面提升。强化大数据、物联网、5G等技术在我市地质灾害防治中的应用,以地质灾害“风险码”为主线，构建集地质灾害监测、分析、预报、预警和应急服务于一体的大数据管理平台；及时开展地质灾害应急演练，覆盖率100%，建设一支地质灾害应急装备设备和配备齐全的应急队伍，为政府在防灾救灾方面提供科学决策依据。

——综合治理能力显著提升。新增地质灾害隐患处置率100%；计划完成地质灾害综合治理18处，深化地质灾害治理模式，完善治理工程质量安全体系；加大国土空间规划管控力度，切实规范农民建房、农业生产等活动，从源头上控制或降低地质灾害风险。

——数字管理能力更加健全。建立健全政府统一领导、统一指挥,相关部门各司其职、密切配合的工作机制,完善地质灾害管理体系。提高地灾智防APP的覆盖和使用率，科学确定、动态调整降雨阈值，及时发布风险管控清单。

东阳市地质灾害防治“十四五”规划重点指标表

| 序号 | 类别 | 指标 | 单位 | 2020年 现状 | 2025年目标 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调查监测 | 1∶50000地质灾害风险普查 | 个 | 0 | 1 | 约束性 |
| 2 |  | 乡镇（街道）风险调查 | 个 | 1 | 3 | 约束性 |
| 3 |  | 累计建成地质灾害专业监测点 | 个 | 5 | 25 | 约束性 |
| 4 |  | 新增山区雨量监测站 | 个 | 4 | 12 | 约束性 |
| 5 | 预警应急 | 配合建设市、县（市、区）地质灾害风险管控平台 | 个 | 0 | 1 | 约束性 |
| 6 | 综合治理 | 新增地质灾害隐患点处置率 | % | / | 100 | 约束性 |
| 7 |  | 完成地质灾害综合治理 | 处 | / | 18 | 预期性 |
| 8 | 数字管理 | “地灾智防”APP使用人数 | 人 | 200 | 600 | 预期性 |
| 9 | 地下水动态监测 | 累计建成地下水动态监测井（处） | 处 | 28 | 30 | 约束性 |

注：约束性指标，是指须严格管控，确保实现的指标。预期性指标，是指通过规划引导，力争实现的指标。调查监测2020年现状指标指的是已完成指标；县（市、区）地质灾害风险管控平台任务由省级统一建设。

三、加强地质灾害“三区一点”管理

（一）地质灾害易发区

地质灾害易发区指具备地质灾害发生的地质环境条件，容易或者可能发生地质灾害的区域，是指示区域内地质灾害总体易发程度的判别标准，易发区等级越高，则该区域内总体地质灾害稳定性越差，应当作为重点监测与防治区域。因此，易发区划分对于地质灾害监测、防治有指导意义。

本次东阳市地质灾害易发区划分基于2017年完成的《东阳市农村山区地质灾害调查评价报告》进行修编，综合现有地质灾害隐患点和地质灾害风险防范区分布特征，将全市划分为5个地质灾害高易发区（A1-A5）、11个中易发区（B1-B11）、3个低易发区（C1-C3）和3个不易发区（D1-D3）（附表2）。

（1）高易发区（A）

区内有高易发区5个，总面积188.72平方公里，占全市总面积的10.8%。分布在千祥镇岭脚—三宝村—马宅镇杨岩一带（A1），南马镇夏屠—双溪村—千祥镇北西秀溪一带（A2），吴宁街道南东、城东街道南、南市街道北交界一带（A3），佐村镇南东、东阳江镇北东一带（A4）及六石街道北侧裘家岭—巍山镇北侧岭典村一带（A5）。该区地质灾害隐患点4处，威胁人口0人，威胁财产0万元；地质灾害风险防范区55处，影响人口634人，影响财产5982万元。

该区域山高坡陡，断裂构造发育，沿断裂带两侧岩石较破碎，节理裂隙较发育，残坡积层厚度不一，人口相对稠密，修路、采石、切坡建房等人类工程活动强烈，以此诱发的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害点的稳定性较差，潜在危害程度较大。由于存在不规范的人类工程活动，易诱发地质灾害。

（2）中易发区（B）

区内有中易发区11个，总面积407.82平方公里，占全市总面积的23.3%。在全市16个乡（镇、街道）有分布。该区地质灾害隐患点12处，威胁人口107人，威胁财产629万元；地质灾害风险防范区60处，影响人口561人，影响财产5093万元。

该区域以低山丘陵为主，部分地带处于崇山峻岭，地质环境条件复杂，人口稠密度不一，但修路、采石、切坡建房等人类工程活动频繁。现状地质灾害较发育。随着经济发展，交通建设等人类工程活动的加剧，人为诱发地质灾害的可能性在增加。

（3）低易发区（C）

区内低易发区3个，总面积804.78平方公里，占全市总面积的46.1%，在全市18个乡（镇、街道）均有分布。该区地质灾害隐患点10处，威胁人口10人，威胁财产230万元；地质灾害风险防范区52处，影响人口633人，影响财产4506万元。

该区以低山丘陵地貌为主，地形相对复杂，河谷水系发育，断裂

构造较发育，人类工程活动主要有修路、切坡建房。

（4）不易发区（D）

该区的特点是地形平坦，地貌类型单一，地质环境条件相对简单，人为活动引发地质灾害的可能性小，目前尚未发现地质灾害点。全市共划定地质灾害不易发区3个，面积345.5平方公里，占全市总面积的19.8%。主要分布在东阳江、南江流域的河谷平原区，区内以平原和剥蚀岗丘为主，人口稠密，人类工程活动频繁。

（二）地质灾害重点防治区

本规划重点防治区依据地质灾害易发区分布，按照“以人为本、保障安全”的指导思想，结合不同区域社会经济重要性因素，把地质灾害易发、人口密集、社会经济财富集中、重要基础设施和国民经济发展的重要规划区作为地质灾害重点防治区。本市共划分为2个重点防治区（Ⅰ1-Ⅰ2）、5个次重点防治区（Ⅱ1-Ⅱ5）、和1个一般防治区（Ⅲ）（附表3）。

（1）雅村—七秩塘重点防治区（Ⅰ1）

包括了千祥镇、马宅镇的大部分区域，南马镇、横店镇的部分地区。面积158.47平方公里。该区域属山区到半山区，山高坡陡，地质环境条件复杂，断裂构造发育。随着经济的发展，修筑道路和切坡建房等人类工程活动日趋频繁。

该区地质灾害隐患点9处，威胁人口19人，威胁财产115万元，对隐患点按规划分别进行勘查、治理、监测及搬迁避让；地质灾害风险防范区33处，影响人口414人，影响财产4285万元，对地质灾害风险防范区按规划按不同级别进行分级管理。

本区的防治工作重点是居民点以及乡镇公路，尤其是诸永高速、金义东线东阳段以及东永高速的重要区段。对区内的地质灾害隐患点在规划期间分别采取多种形式进行综合治理，在实施综合治理前必须进行监测，以免造成危害。

（2）学陶—玉溪重点区（Ⅰ2）

包括佐村镇、三单乡及东阳江镇部分地区。面积125.85平方公里。该区地处山高坡陡，断裂构造发育，地质环境条件复杂。切坡建房、修筑公路诱发的滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害均有发生，且稳定性较差，潜在危害程度较大。

该区地质灾害隐患点5处，威胁人口0人，威胁财产0万元，对隐患点按规划分别进行勘查、治理、监测及搬迁避让；地质灾害风险防范区32处，影响人口164人，影响财产1938万元，对地质灾害风险防范区按规划按不同级别进行分级管理。

本区的防治工作重点是村民切坡建房引发的滑坡、崩塌以及公路边坡。

（三）地质灾害风险防范区

根据丘陵山区斜坡、沟谷等地质灾害危险性和人口、财产分布情况，科学评价地质灾害风险程度，划分为极高、高、中、低四个级别，将中风险及以上级别的划定为地质灾害风险防范区。

东阳市共划定169处风险防范区，其中：重点防范区17处，一般防范区152处，受影响人口1846人，影响财产约15836万元（不包含过往行人、车辆）。

管理措施：（1）根据实时降雨监测数据和风险降雨阈值，及时发布地质灾害风险防范区红色、橙色、黄色预警结果，根据临灾实际确定的受威胁人员名单，及时进行分类处置，实现人员精准转移。（2）鼓励支持对地质灾害风险防范区，主动采取以避让搬迁为主、工程治理与专业监测相结合的治理措施，降低地质灾害风险。（3）对于重点风险防范区所在的行政村要加强汛期巡排查，优先进行综合治理工程。

（四）地质灾害隐患点

2020年12月底，东阳市现存地质灾害隐患点26处，滑坡17处，崩塌9处。目前地质灾害隐患共威胁人口117人、财产约859万元。隐患点的防治措施以工程治理、长期监测为主。

汛期加强巡查监测，对新发生的地质灾害，坚持属地管理、分级负责，由市人民政府按照“即查即治”要求，落实避让搬迁、工程治理等综合治理措施，及时消除隐患。

四、强化地质灾害六大体系建设

（一）地质灾害调查监测体系建设

（1）加强地质灾害风险隐患早期识别

全面完成1∶50000地质灾害风险普查，深入开展乡镇（街道）1∶2000地质灾害风险调查。采用遥感调查、地面调查、测绘勘查、测试分析相结合的方法，开展地质灾害风险隐患遥感识别和重点地区高精度调查，进一步摸清地质灾害风险隐患底数，合理划定地质灾害风险防范区。

（2）提升城市地质安全风险识别能力

结合城市地质调查，研究可能由地质灾害引发的城市建设危险性问题，探索城市地质风险区划定方法，建立城市地质风险防控新体系，对地质灾害隐患早期识别提供有力支撑。

（3）强化地质灾害风险巡查监测

对市域内地质灾害隐患点和划定的地质灾害风险防范区，以及地质灾害易发区内集镇、学校、医院、旅游景点、村庄等人口集聚区和重要基础设施等地质灾害重点防治区，开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查，及时掌握地质灾害风险隐患变化情况，落实防灾责任和防范措施，动态更新地质灾害风险“一张图”。

（4）完善地质灾害群专结合监测网络

按照“群专结合、全面覆盖”的要求，在现有降雨量监测网络的基础上，进一步提高本市山区降雨量监测精度与密度，达到高风险区村庄全覆盖。根据我市地质特点，探索适用于我市地质灾害的监测仪器，建设覆盖地质灾害重点防范区和隐患点的专业监测网络。大力推广普适性专业化监测设备，进一步加强地质灾害群测群防员队伍建设,努力打造成为一支政治素质、专业素质、身体素质过硬的基层防灾队伍。

（二）地质灾害预警应急体系建设

（1）提升地质灾害预报预警水平

按照“县级预警到村”的要求，进一步完善地质灾害气象风险预报系统，及时发布区域地质灾害气象风险等级“五色图”。加强地质灾害风险降雨阈值研究，动态调整并发布降雨阈值。加强和省、市平台的数据互通共享，构建集地质灾害监测、分析、预报、预警和应急服务于一体的大数据管理平台,及时发布风险管控清单,实现灾前、灾中、灾后全过程动态科学管理。

（2）健全地质灾害应急机制

健全应急指挥机构，完善运行机制，及时修订完善地质灾害应急预案，编制重点地质灾害风险防范区应急预案，健全灾前应急准备、临灾应急避险、灾后应急救援的综合应急体系。加强数字应急能力建设，强化“风险码”应用，实现人员精准转移。严格执行应急值守、信息报送等制度，健全信息共享机制，及时开展应急调查、会商和处置工作，有效防止险情灾情进一步扩大。

（3）提升地质灾害应急能力

深入开展地质队员“驻县进乡”专项行动，加强市、乡镇（街道）两级地质灾害应急队伍建设，配置无人机、应急车辆等应急装备，提高地质灾害应急技术支撑能力。及时开展地质灾害隐患点和地质灾害风险防范区的应急预案演练，切实提高山区群众应急避险能力。

（三）地质灾害综合治理体系建设

进一步巩固地质灾害隐患综合治理“除险安居”三年行动成果，按照“即查即治”的要求，结合异地搬迁、土地整治、生态修复、美丽乡村建设等政策，尊重群众意愿，加大扶持力度，深入开展地质灾害隐患点避让搬迁和工程治理，及时消除地质灾害隐患。

（四）地质灾害数字管理体系建设

坚持数字赋能、整体智治，全面打好现代治理大会战，深入推进市域治理体系和治理能力现代化，积极营造和谐稳定的社会环境，打造现代治理示范地。为地质灾害防治赋能，全面提升集地质灾害监测、分析、预报、预警和应急服务于一体的大数据管理平台,进一步完善监测数据采集、智能化分析、风险研判、决策支持和应急等功能，为地质灾害灾前、灾中、灾后全过程动态科学管理提供技术支撑。

（五）地质灾害创新平台体系建设

以东阳市地质灾害防治需求为导向，深化推进完善《东阳市探索地质工作战略合作新模式》。以“勘查设计新模式”、“项目实施新模式”和“矿产资源处置新模式”为契机，积极探索东阳市地质灾害合作新平台。以新平台为基础，将原有“三模式”与地热开发、地质灾害监测、地质灾害预警等有机融合，优化资源配置，高效完成东阳市地质灾害防治相关工作。

（六）地质灾害人才队伍体系建设

加强基层地质灾害防治人员队伍建设，加强网格员的培训，建立健全专业培训机制，提高基层管理服务能力；推进“驻县进乡”行动，打造一支与地质灾害风险管理工作高质量发展相适应的专业化队伍。实施“四个一”工程，切实加强地质灾害防灾减灾文化建设，为推进人才队伍建设提供强有力的思想保证和精神动力。

五、重点工程

（一）强化地质灾害风险调查

（1）完成地质灾害风险“一张图”编制更新。在现有地质灾害风险“一张图”基础上，根据新的地质灾害排查巡查和专项调查等成果，进行实时更新完善，形成地质灾害日常排查巡查与“一张图”相结合的工作联动机制。

（2）完成地质灾害风险普查调查。2022年底前，完成市级1∶50000地质灾害风险普查。2025年底前，计划完成马宅镇、佐村镇、东阳江镇等3个乡镇（街道）1∶2000地质灾害风险调查评价工作。

（3）完成山地丘陵区农村切坡建房排查。2025年底前，充分利用遥感影像和不动产登记信息，按照《全省农村切坡建房情况排查技术要求》，对东阳市山地丘陵区农村切坡建房情况逐幢开展排查，建立切坡建房情况数据库。

（4）落实地质灾害危险性评估。对城市总体规划、镇总体规划、乡规划、村庄规划和工程建设实施地质灾害危险性评估制度，从源头上防范地质灾害，推动相关管理部门和防治主体，落实防灾责任和防治措施，落实地质灾害防治工程“三同时”，有效避免人为活动引发地质灾害。易发区内地质灾害评估率要达到100%。

（5）建立地面塌陷案例库。收集全市地面塌陷灾害案例，分析其隐患现状、地质背景及发生原因，总结发育发生规律。2021年6月底前完成全市地面塌陷案例编制工作。

（二）加快地质灾害监测网建设

（1）统筹共建地质灾害专业监测网络。在现有降雨量监测网络的基础上，进一步提高我市山区降雨量监测精度与密度，达到高风险区村庄全覆盖。根据我市地质特点，探索适用于我市地质灾害的监测仪器，建设覆盖地质灾害高风险区和隐患点的专业监测网络。到2025年底前，累计建地质灾害专业监测点18个，新增山区雨量自动监测站17处。

（2）提高地质灾害群测群防水平。严格落实全省地质灾害网格员制度，执行全省统一的巡查技术要求和监测信息采集工作指南，按照群测群防员“五化”建设模式，加强地质灾害群测群防员队伍建设，解决防灾“最后一公里”问题。到2025年底前，形成600人左右的地质灾害群测群防员和防灾管理员队伍。

（三）健全地质灾害风险管控机平台

（1）建设地质灾害风险管控平台。自然资源和规划、水利、气象等部门要加大降雨量等数据共享力度，建设我市集地质灾害风险等级预报、地质灾害风险实时预警和地质灾害专业监测为一体的地质灾害风险管控平台，实现地质灾害数字化闭环管理。到2022年底前,建成市级一体化地质灾害风险管控平台，实现地质灾害基础数据、研究成果的共商、共建、共享。

（2）实现地质灾害“风险码”管理。将地质灾害易发区、风险防范区、群测群防员等基础信息和排查巡查、监测预警等实时信息全部纳入“风险码”统一管理。到2022年底前，建成基于国土空间规划管控的地质灾害风险防范区“风险码”管理信息系统。

（四）加强地质灾害综合治理

深化地质灾害避让搬迁和工程治理。坚持以人为本，与生态保护、旅游开发、下山脱贫、新农村建设、土地整理、山洪防治等相结合，从实际出发，整合社会资源，按照“即发即治”原则，对新发生和发现的地质灾害，有计划、有组织、分期分批开展综合治理。到2025年底前,计划完成地质灾害综合治理18处。

（五）地质灾害人才和宣教工程

开展宣传培训。建立完善日常专业培训机制，每年对基层地质灾害防治相关人员、地质灾害风险防范区及隐患点周边群众开展不同层次、各种形式的地质灾害防治培训及科普教育。2025年底完成宣传培训10000人次。

深入开展“驻县进乡”。建立市地质灾害应急救援专业队伍，与基层防灾管理人员、群测群防员形成联动，发挥专业技术人员在“四查”和宣传培训中的指导作用，不断提升防灾队伍战斗力。

六、保障措施

（1）加强组织领导，落实责任分工

切实发挥市地质灾害防治工作领导小组的领导作用，各有关部门要按照职责分工，负责指导本行业、本部门地质灾害防治相关工作，密切协作、齐抓共管，形成工作合力。乡镇（街道）要加强组织领导，明确责任分工，确保按时保质完成各项工作任务。

（2）加强资金保障，提高投入成效

将地质灾害防治经费纳入年度财政预算，建立地质灾害防治专项资金。按照“谁投资，谁受益；谁引发，谁治理”的原则，严格规范地质灾害防治资金的管理使用，做到“专款专用”，进一步提高地质灾害防治资金的保障水平和使用效率。

（3）加强监督考核，完善管理体系

建立规划实施监测和动态评估机制。市自然资源和规划局要及时会同有关部门加强形势分析，跟踪分析和动态评估规划实施情况，及时协调解决实施过程中出现的问题。在规划实施中期阶段，要对规划实施情况进行中期评估，经中期评估需要修订规划时，应严格按有关程序进行。加强规划实施的监督管理，及时公布规划执行情况。对于违反规划的行为，应及时予以纠正，进一步完善规划实施的公众参与机制，接受社会舆论对规划实施的监督。

（4）加强宣传教育，营造良好氛围

乡镇（街道）要将地质灾害防治法律法规、科学知识纳入宣传教育计划，充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展多层次、多形式的地质灾害防治宣传教育和公益活动，增强公众对地质灾害的防范意识，提高自救互救能力，营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。

七、附则

（1）本规划文本包含6章、图件4张、附表6张、附件1个。

（2）本规划自发布之日起实施。

（3）本规划由东阳市人民政府负责解释。

| 附表1 东阳市地质灾害隐患点一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 位置 | 类型 | 坐标 |  | 规模 |  | 稳定性 | 威胁对象 |  |  | 危害程度 | 防治措施建议 | 防治措施完成时间 |
|  |  |  |  | 东经 | 北纬 | 体积（m3） | 等级 |  | 威胁户数（户） | 威胁人口（人） | 威胁财产（万元） |  |  |  |
| 1 | DY001 | 白云街道下昆溪小区中环西路南侧 | 滑坡 | 120°9'38″ | 29°17'39″ | 23000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 较大级 | 群测群防 | 专业监测 |
| 2 | DY002 | 东阳江镇枫树头竹蓬里茶园山体 | 滑坡 | 120°25'57″ | 29°13'20″ | 0 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 100 | 一般级 | 专业监测 | 专业监测 |
| 3 | DY003 | 虎鹿镇溪口村西坞 | 滑坡 | 120°29'41″ | 29°26'44″ | 300 | 小型 | 较差 | 1 | 5 | 150 | 一般级 | 群测群防 | 长期监测 |
| 4 | DY004 | 马宅镇杨岩村雷公山徐双公路19-20公里处 | 滑坡 | 120°22'17″ | 29°3'33″ | 150000 | 中型 | 差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 群测群防 | 专业监测 |
| 5 | DY005 | 佐村镇佐村上宅村 | 滑坡 | 120°33'29″ | 29°16'47″ | 2000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 工程治理 | 2022年 |
| 6 | DY006 | 佐村镇上村双燕村(公路边) | 滑坡 | 120°30'31″ | 29°15'21″ | 9000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 群测群防 | 长期监测 |
| 7 | DY007 | 佐村镇岱溪村（佐村—桥棚公路） | 滑坡 | 120°34'2″ | 29°17'44″ | 10000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 群测群防 | 长期监测 |
| 8 | DY008 | 禹阳社区绕溪村“东溪水库”右岸 | 滑坡 | 120°19'31″ | 29°6'57″ | 400000 | 中型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 工程治理 | 2021年 |
| 9 | DY009 | 三单乡水王坑制砂厂公路北侧 | 滑坡 | 120°38'15″ | 29°18'30″ | 18000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 工程治理 | 2022年 |
| 10 | DY010 | 佐村镇宅口村山西姆村东玄武岩台地前缘 | 滑坡 | 120°32'15″ | 29°20'25″ | 10000 | 小型 | 差 | 10 | 30 | 400 | 一般级 | 工程治理 | 2023年 |
| 11 | DY011 | 城东街道雅溪村黄湖自然村 | 滑坡 | 120°17'51″ | 29°14'10″ | 36 | 小型 | 差 | 10 | 40 | 70 | 一般级 | 工程治理 | 2023年 |
| 12 | DY012 | 南马镇博泰日用品有限公司内 | 滑坡 | 120°13'42″ | 29°04'42″ | 17000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 70 | 一般级 | 工程治理 | 2022年 |
| 13 | DY013 | 三单乡中村北东侧公路边坡 | 滑坡 | 120°38'22″ | 29°17'37″ | 1000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 工程治理 | 2022年 |
| 14 | DY014 | 南马镇溪西村厉叶春户对面 | 滑坡 | 120°14'11″ | 29°4'35″ | 96 | 小型 | 较差 | 2 | 5 | 30 | 一般级 | 工程治理 | 2021年 |
| 15 | DY015 | 南马镇溪西村路边 | 滑坡 | 120°14'11″ | 29°4'32″ | 50 | 小型 | 差 | 1 | 1 | 10 | 一般级 | 工程治理 | 2021年 |
| 16 | DY016 | 巍山镇南前村村道边坡 | 滑坡 | 120°22'23″ | 29°23'17″ | 500 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 工程治理 | 2023年 |
| 17 | DY017 | 画水镇林村金德齐户屋后 | 滑坡 | 120°5'46″ | 29°5'36″ | 480 | 小型 | 差 | 1 | 1 | 3 | 一般级 | 工程治理 | 2021年 |
| 18 | DY018 | 画水镇平坞村 | 崩塌 | 120°8'50″ | 29°7'21″ | 1000 | 小型 | 较差 | 7 | 21 | 1 | 一般级 | 群测群防 | 专业监测 |
| 19 | DY019 | 南马镇木棉田石岭（康庄公路） | 崩塌 | 120°17'18″ | 29°5'53″ | 260 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 群测群防 | 长期监测 |
| 20 | DY020 | 千祥镇三联许昌村（镇政府对面） | 崩塌 | 120°20'58″ | 29°2'42″ | 258 | 小型 | 较差 | 4 | 10 | 5 | 一般级 | 群测群防 | 专业监测 |
| 21 | DY021 | 巍山镇跃田畈 | 崩塌 | 120°27'12″ | 29°18'43″ | 500 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 群测群防 | 长期监测 |
| 22 | DY022 | 佐村镇上村麻车岭村(公路边坡) | 崩塌 | 120°31'38″ | 29°14'31″ | 3000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 群测群防 | 长期监测 |
| 23 | DY023 | 横店镇琴堂村董云飞户屋后 | 崩塌 | 120°15'21″ | 29°10'5″ | 1000 | 小型 | 差 | 1 | 1 | 20 | 一般级 | 避让搬迁和工程治理 | 2025年 |
| 24 | DY024 | 千祥镇后周村北侧Ｙ559乡道边坡 | 崩塌 | 120°20'39″ | 29°2'57″ | 1000 | 小型 | 差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 工程治理 | 2022年 |
| 25 | DY025 | 南市街道潘坞村 | 崩塌 | 120°13'03″ | 29°13'19″ | 5000 | 小型 | 较差 | 0 | 0 | 0 | 一般级 | 工程治理 | 2021年 |
| 26 | DY026 | 南马镇溪西村厉洪进户屋后 | 崩塌 | 120°14'12″ | 29°4'31″ | 283 | 小型 | 差 | 1 | 3 | 0 | 一般级 | 工程治理 | 2021年 |

| 附表2 东阳市地质灾害易发程度分区说明表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易发区级别及编号 |  | 易发区名称 | 面积 | 地质灾害隐患 |  |  | 地质灾害风险防范区 |  |  | 地质环境条件简述 | 主要防治监管要求 |
|  |  |  |  | 数量（处） | 威胁人数（人） | 威胁财产（万元） | 数量（处） | 影响人数（人） | 影响财产（万元） |  |  |
| 高易发区 | A1 | 岭脚—杨岩高易发区（千祥镇岭脚—三宝村—马宅镇杨岩一带） | 39.34 | 1 | 0 | 0 | 14 | 305 | 2822 | 山高坡陡，地质环境条件复杂，断裂构造发育。地层出露J3x 流纹质晶玻屑熔结凝灰岩夹薄层状凝灰质砂岩。断层两侧岩石较破碎，节理裂隙较发育。残坡积层厚度不一，断裂带附近及砂岩出露地段厚，厚度1—4m不等。 | 1、完善地质灾害群测群防网络，认真做好监测预报预警；2、编制年度地质灾害防治方案，加强汛期地质灾害防御工作，发放防灾明白卡；3、加大地质灾害治理和搬迁避让力度；4、区内所有工程建设项目均应进行地质灾害危险性评估，从源头上预防地质灾害的发生；5、规范人类工程活动，有效保护地质环境；6、加强宣传教育，提高广大干部群众防灾、救灾和互救能力。 |
|  | A2 | 防军—秀溪高易发区(南马镇夏屠—双溪村—千祥镇北西秀溪一带) | 26.76 | / | / | / | 7 | 94 | 655 | 高丘地带，断裂构造发育，人类工程活动频繁。地质环境条件复杂，残坡积层厚度较大，岩石受断层影响较破碎，节理、裂隙较发育。 |  |
|  | A3 | 南峰—东升高易发区(吴宁街道南东、城东街道南、南市街道北交界一带) | 11.27 | / | / | / | 1 | 4 | 35 | 低山丘陵区，人口稠密，修路、采石、建筑等人类工程活动强烈。地质灾害点以人为诱发的崩塌和植被破坏诱发的泥石流为主。 |  |

| 附表2 东阳市地质灾害易发程度分区说明表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易发区级别及编号 |  | 易发区名称 | 面积 | 地质灾害隐患 |  |  | 地质灾害风险防范区 |  |  | 地质环境条件简述 | 主要防治监管要求 |
|  |  |  |  | 数量（处） | 威胁人数（人） | 威胁财产（万元） | 数量（处） | 影响人数（人） | 影响财产（万元） |  |  |
| 高易发区 | A4 | 学陶—上村—石井坑—平坑高易发区（佐村镇南东、东阳江镇北东一带） | 81.13 | 3 | 0 | 0 | 20 | 107 | 1178 | 地处九峰山麓，山高坡陡、断裂构造发育，地质环境条件复杂。滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害均有发生。人类工程活动以切坡建房和修筑公路为主，以此诱发的滑坡、崩塌等地质灾害点稳定性较差，潜在危害程度较大。 | 1、完善地质灾害群测群防网络，认真做好监测预报预警；2、编制年度地质灾害防治方案，加强汛期地质灾害防御工作，发放防灾明白卡；3、加大地质灾害治理和搬迁避让力度；4、区内所有工程建设项目均应进行地质灾害危险性评估，从源头上预防地质灾害的发生；5、规范人类工程活动，有效保护地质环境；6、加强宣传教育，提高广大干部群众防灾、救灾和互救能力。 |
|  | A5 | 裘家岭—罗店—大山村高易发区(六石街道北侧裘家岭—巍山镇北侧岭典村一带) | 30.22 | / | / | / | 13 | 124 | 1292 | 以丘陵区为主，高程500-700m，山高坡陡，断裂构造发育。 |  |
|  | 小计 |  | 188.72 | 5 | 2 | 40 | 55 | 634 | 5982 |  |  |

| 附表2 东阳市地质灾害易发程度分区说明表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易发区级别及编号 |  | 易发区名称 | 面积 | 地质灾害隐患 |  |  | 地质灾害风险防范区 |  |  | 地质环境条件简述 | 主要防治监管要求 |
|  |  |  |  | 数量（处） | 威胁人数（人） | 威胁财产（万元） | 数量（处） | 影响人数（人） | 影响财产（万元） |  |  |
| 中易发区 | B1 | 万祥—后周—瑶昌桥—七秩塘中易发区（马宅镇七秧塘—瑶昌桥—千祥镇北部林甘一带） | 76.62 | 3 | 13 | 25 | 9 | 61 | 960 | 低山丘陵区，断裂构造发育，人类工程活动频繁。地质环境条件复杂，残坡积层厚度较大，岩石受断层影响较破碎，节理、裂隙较发育。 | 1、完善地质灾害群测群防网络，认真做好监测预报预警；2、编制年度地质灾害防治方案，加强汛期地质灾害防御工作，发放防灾明白卡；3、按计划做好区内地质灾害治理或搬迁避让工作；4、区内所有工程建设项目均应进行地质灾害危险性评估，从源头上预防地质灾害的发生；5、加强宣传教育，提高广大干部群众的防灾意识。 |
|  | B2 | 七一—石舍塘中易发区(横店镇南侧及南马镇东侧) | 25.19 | 2 | 17 | 30 | 1 | 0 | 过往行人，车辆 | 高丘地带，断裂构造较发育，人类工程活动频繁。地质环境条件复杂，残坡积层厚度较大，岩石受断层影响较破碎，节理、裂隙较发育。 |  |
|  | B3 | 画水镇南侧、南马镇西侧 | 47.39 | 2 | 22 | 4 | 5 | 44 | 440 | 地处丘陵坡地，人口稠密，修路、采石、建筑等人类工程活动强烈。地质灾害点以人为诱发的崩塌和植被破坏诱发的泥石流为主。 |  |
|  | B4 | 瑶昌桥—王楼—八面山中易发区(八面山南东侧) | 20.55 | / | / | / | / | / | / | 山高坡陡，断裂构造较发育，地质环境条件复杂，人类工程活动易引发崩塌的地质灾害。 |  |

| 附表2 东阳市地质灾害易发程度分区说明表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易发区级别及编号 |  | 易发区名称 | 面积 | 地质灾害隐患 |  |  | 地质灾害风险防范区 |  |  | 地质环境条件简述 | 主要防治监管要求 |
|  |  |  |  | 数量（处） | 威胁人数（人） | 威胁财产（万元） | 数量（处） | 影响人数（人） | 影响财产（万元） |  |  |
| 中易发区 | B5 | 山店—岭干顾中易发区（南江水库东侧山区） | 7.61 | / | / | / | / | / | / | 山高坡陡，断裂构造发育，上部残坡积层虽然厚度不大，但结构松散。出露的侏罗系上统岩石由于受断裂构造影响，岩石破碎，节理裂隙发育，地质环境条件复杂。 | 1、完善地质灾害群测群防网络，认真做好监测预报预警；2、编制年度地质灾害防治方案，加强汛期地质灾害防御工作，发放防灾明白卡；3、按计划做好区内地质灾害治理或搬迁避让工作；4、区内所有工程建设项目均应进行地质灾害危险性评估，从源头上预防地质灾害的发生；5、加强宣传教育，提高广大干部群众的防灾意识。 |
|  | B6 | 清潭—三兴—尚锦—东门中易发区(横锦水库南侧) | 52.3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 37 | 385 | 山高坡陡，断裂构造发育，地质环境条件复杂，切坡建房、修筑公路等人类工程活动频繁，对地质环境的破坏较强裂。地质灾害点类型有以人类工程活动引发的滑坡、崩塌为主，潜在危害程度较大。 |  |
|  | B7 | 高潮—官清岭中易发区（南市街道南侧、横店镇北西侧） | 50.08 | 2 | 40 | 70 | 10 | 206 | 935 | 低山丘陵区，断裂构造较发育，上部残坡积层虽然厚度不大，但结构松散。出露的侏罗系上统岩石由于受断裂构造影响，岩石破碎，节理裂隙发育，地质环境条件复杂。 |  |
|  | B8 | 中村—华阳—玉溪中易发区（三单乡东侧山区） | 38.57 | 3 | 6 | 10 | 10 | 34 | 468 | 山高坡陡，地处崇山峻岭，地质环境条件复杂，断裂构造发育，岩体分布较多。 |  |

| 附表2 东阳市地质灾害易发程度分区说明表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 易发区级别及编号 |  | 易发区名称 | 面积 | 地质灾害隐患 |  |  | 地质灾害风险防范区 |  |  | 地质环境条件简述 | 主要防治监管要求 |
|  |  |  |  | 数量（处） | 威胁人数（人） | 威胁财产（万元） | 数量（处） | 影响人数（人） | 影响财产（万元） |  |  |
| 中易发区 | B9 | 上林口—宅口—胡村中易发区（佐村镇北西部及巍山镇东部） | 57.36 | 2 | 30 | 400 | 10 | 111 | 910 | 山高坡陡，地质环境条件复杂，修路、采石、建筑等人类工程活动趋于强烈。地质灾害点有人为诱发的滑坡、崩塌和采萤石矿形成的地面塌陷及植被破坏诱发的泥石流。 | 1、完善地质灾害群测群防网络，认真做好监测预报预警；2、编制年度地质灾害防治方案，加强汛期地质灾害防御工作，发放防灾明白卡；3、按计划做好区内地质灾害治理或搬迁避让工作；4、区内所有工程建设项目均应进行地质灾害危险性评估，从源头上预防地质灾害的发生；5、加强宣传教育，提高广大干部群众的防灾意识。 |
|  | B10 | 永久—横塘中易发区（六石、江北街道北侧） | 17.61 | / | / | / | 3 | 26 | 470 | 低山丘陵地区，人口稠密，修路、采石、切坡建房等人类工程活动频繁，对地质环境的破坏较强烈。 |  |
|  | B11 | 西垣—尚周中易发区（虎鹿镇北侧） | 14.54 | 1 | 5 | 150 | 6 | 42 | 525 | 山高坡陡，断裂构造发育一般，河谷水系较发育，易引发泥石流等地质灾害。 |  |
|  | 小计 |  | 407.82 | 16 | 133 | 689 | 60 | 561 | 5093 |  |  |
| 低易发区 | C1 | 画塔—东兴—天鹅尖—廿里牌低易发区（画水、歌山、东阳江、湖溪、横店镇，白云、吴宁、城东、南市街道均有分布） | 162.25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 | 370 | 以低山丘陵区地貌为主，地形复杂，河谷水系发育，断裂构造较发育，人类工程活动主要有修路、切坡建房等。 | 1、在修路、建房等人类工程活动时，做好地质灾害的预防工作，防止引发地质灾害；2、保护地质环境；3、区内重大建设项目建议进行地质灾害危险性评估。 |
|  | C2 | 华西—月峰—山联 | 65.53 | 4 | 9 | 110 | 4 | 99 | 490 | 以低山丘陵区地貌为主，地形复杂，河谷水系发育，断裂构造较发育，人类工程活动主要有修路、切坡建房等。 |  |
|  | C3 | 低易发区（南马镇南西部，画水镇南部，南市街道北部） | 577.00 | 6 | 6 | 160 | 44 | 496 | 3646 | 以低山丘陵区地貌为主，地形复杂，河谷水系发育，断裂构造较发育，人类工程活动主要有修路、切坡建房等。地质灾害点类型有滑坡、崩塌及泥石流。 |  |
|  | 小计 |  | 804.78 | 11 | 15 | 270 | 52 | 633 | 4506 |  |  |
| 不易发区 | D1 | 临江社区—溪口—西山脚—溪西不易发区（白云、吴宁等街道，巍山、虎鹿、南马等乡镇均有分布） | 301.67 | / | / | / | 2 | 18 | 255 | 河谷平原区，目前未发生地质灾害。区内地势平坦，以平原、剥蚀岗丘为主，人口稠密，人类工程活动频繁。 | 1、在修路、建房等人类工程活动时，做好地质灾害的预防工作，防止引发地质灾害；2、保护地质环境；3、区内重大建设项目建议进行地质灾害危险性评估。 |
|  | D2 | 洪塘—和堂不易发区（画水镇、南市街道及城东街道的部分地带） | 35.66 | / | / | / | / | / | / | 河谷平原区，目前未发生地质灾害。区内地势平坦，以平原、剥蚀岗丘为主，人口稠密，人类工程活动频繁。 |  |
|  | D3 | 槐堂—东联不易发区（南市街道部分地带） | 8.17 | / | / | / | / | / | / | 河谷平原区，目前未发生地质灾害。区内地势平坦，以平原、剥蚀岗丘为主，人口稠密，人类工程活动频繁。 |  |
|  | 小计 |  | 345.5 | / | / | / | 2 | 28 | 255 |  |  |
| 合计 |  |  | 1746.82 | 32 | 169 | 2032 | 169 | 1851 | 15836 |  |  |

| 附件3 东阳市地质灾害重点防治分区说明表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 面积（km2） | 重点防护对象 | 防治工作措施和要求 | 责任部门 |
| 1 | Ⅰ1 | 雅村—七秩塘重点防治区(千祥镇、马宅镇的大部分区域，南马镇、横店镇的部分地区) | 158.47 | 居民点、诸永高速东阳段、金义线东阳段、东永高速及乡镇公路的重要区段 | 1、对区内9处地质灾害隐患点按规划分别进行勘查、治理、监测及搬迁避让；2、对区内33处地质灾害风险防范区按不同级别进行分级管理；3、完善地质灾害群测群防网络及应急处置救援系统；4、做好汛期地质灾害防御工作，加强监测预报预警。 | 应急、资规、发改、财政、交通、乡镇 |
| 2 | Ⅰ2 | 学陶—玉溪重点防治区(佐村镇、三单乡及东阳江镇、巍山镇、歌山镇部分地区) | 125.85 | 居民点、乡镇公路重要区段、康庄公路 | 1、对区内5处地质灾害隐患点在规划期按实际情况分别实施勘查、治理、监测及搬迁避让措施；2、对区内32处地质灾害风险防范区按不同级别进行分级管理；3、完善地质灾害群测群防网络及应急处置救援系统；4、做好汛期地质灾害防御工作，加强监测预报预警。 | 应急、资规、发改、财政、交通、乡镇 |
| 3 | Ⅱ1 | 裘家岭—尚周次重点防治区(江北街道、六石街道、巍山镇和虎鹿镇的北部山区) | 121.65 | 居民点、诸永高速、诸东线的重要地段（怀鲁—罗店区段）、东白山旅游区及东方红水库坝址及库岸 | 1、对区内2处地质灾害隐患点在规划期按实际情况分别实施勘查、治理、监测及搬迁避让措施；2、对区内24处地质灾害风险防范区按不同级别进行分级管理；3、完善地质灾害群测群防网络及应急处置救援系统；4、做好汛期地质灾害防御工作，加强监测预报预警。 | 应急、资规、发改、财政、交通、水务、文旅、乡镇 |
| 4 | Ⅱ2 | 上林口—华阳次重点防治区（南市街道东侧、城东街道南侧） | 145.57 | 居民点、乡镇公路重要区段 | 1、对区内2处地质灾害隐患点按规划分别进行勘查、治理、监测及搬迁避让；2、对区内24处地质灾害风险防范区按不同级别进行分级管理；3、完善地质灾害群测群防网络及应急处置救援系统；4、做好汛期地质灾害防御工作，加强监测预报预警。 | 应急、资规、发改、财政、交通、乡镇 |
| 5 | Ⅱ3 | 官清岭—雅溪次重点防治区（南市街道东侧、城东街道南侧） | 50.47 | 居民点、东仙线、嵊义线的重要地段 | 1、对区内2处地质灾害隐患点在规划期按实际情况分别实施勘查、治理、监测及搬迁避让措施；2、对区内13处地质灾害风险防范区按不同级别进行分级管理；3、完善地质灾害群测群防网络及应急处置救援系统；4、做好汛期地质灾害防御工作，加强监测预报预警。 | 应急、资规、发改、财政、交通、乡镇 |
| 6 | Ⅱ4 | 横店社区—天秀次重点防治区（南市街道东侧、城东街道南侧） | 93.98 | 居民点、诸永高速的重要地段，南江水库、横锦水库 | 1、对区内2处地质灾害隐患点按规划分别进行勘查、治理、监测及搬迁避让；2、对区内21处地质灾害风险防范区按不同级别进行分级管理；3、完善地质灾害群测群防网络及应急处置救援系统；4、做好汛期地质灾害防御工作，加强监测预报预警。 | 应急、资规、发改、财政、交通、水务、乡镇 |
| 7 | Ⅱ5 | 林村—岭脚次重点防治区（南市街道东侧、城东街道南侧） | 204.56 | 居民点、东永高速、乡镇公路的重要地段 | 1、对区内1处地质灾害隐患点按规划分别进行勘查、治理、监测及搬迁避让；2、对区内67处地质灾害风险防范区按不同级别进行分级管理；3、完善地质灾害群测群防网络及应急处置救援系统；4、做好汛期地质灾害防御工作，加强监测预报预警。 | 应急、资规、发改、财政、乡镇 |
| 8 | Ⅲ | 市区境内除以上重点、次重点防治区以外的区域 | 846.27 | 人口聚居区、村庄、居民点及公路沿线、重点工程区、景区（点）等 | 1、本区地质灾害防治工作以预防为主，加强汛期地质灾害防御工作；2、对区内3处地质灾害隐患点实行综合治理、区内9处地质灾害风险防范区按不同级别进行分级管理；3、做好地质灾害点监测预报预警；4、认真执行地质灾害危险性评估制度；5、规范人类工程活动，有效避免人为引发地质灾害；6、对危害性较大的地质灾害点进行勘查治理或搬迁避让，确保人民群众的生命财产安全。 | 应急、资规、发改、财政、交通、乡镇 |

| 附件4 东阳市地质灾害风险防范区一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 县（市、区） | 位置 | 名称 | 风险等级 | 影响户数（户） | 影响人数（人） | 影响财产 （万元） |
| 1 | 330783FF0001 | 东阳市 | 白云街道 | 下昆溪小区滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 2 | 330783FF0002 | 东阳市 | 城东街道 | 黄湖村滑坡隐患风险防范区 | 重点防范区 | 9 | 50 | 230 |
| 3 | 330783FF0003 | 东阳市 | 东阳江镇 | 天山村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 6 | 80 |
| 4 | 330783FF0004 | 东阳市 | 东阳江镇 | 竹蓬里村滑坡隐患风险防区 | 一般防范区 | 5 | 22 | 120 |
| 5 | 330783FF0005 | 东阳市 | 歌山镇 | 游马地村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 14 | 160 |
| 6 | 330783FF0006 | 东阳市 | 横店镇 | 屏岩社区后岭山不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 厂房 | 50 | 70 |
| 7 | 330783FF0007 | 东阳市 | 横店镇 | 绕溪村滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 8 | 330783FF0010 | 东阳市 | 虎鹿镇 | 西垣村刘宝源等屋后不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 5 | 8 | 100 |
| 9 | 330783FF0011 | 东阳市 | 虎鹿镇 | 西垣村刘国荣等屋后不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 5 | 85 |
| 10 | 330783FF0012 | 东阳市 | 虎鹿镇 | 溪口西坞村滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 0 | 30 |
| 11 | 330783FF0013 | 东阳市 | 虎鹿镇 | 白岩湾村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 5 | 12 | 110 |
| 12 | 330783FF0014 | 东阳市 | 虎鹿镇 | 尚周村刘塘兵等屋后不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 10 | 125 |
| 13 | 330783FF0015 | 东阳市 | 虎鹿镇 | 西垣村刘满高等屋后不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 12 | 90 |
| 14 | 330783FF0016 | 东阳市 | 画水镇 | 平坞村崩塌隐患风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 15 | 130 |
| 15 | 330783FF0017 | 东阳市 | 江北街道 | 杨树蓬村崩塌隐患风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 3 | 40 |
| 16 | 330783FF0018 | 东阳市 | 六石街道 | 广东坞村不稳定斜坡风险防范区 | 重点防范区 | 3 | 20 | 100 |
| 17 | 330783FF0019 | 东阳市 | 马宅镇 | 白岩坞村坞坤自然村不稳定斜坡风险防范区 | 重点防范区 | 3 | 12 | 45 |
| 18 | 330783FF0020 | 东阳市 | 马宅镇 | 矢上自然村水井坞风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 8 | 55 |
| 19 | 330783FF0021 | 东阳市 | 马宅镇 | 杨岩村杨和军屋后滑坡隐患风险防范区 | 重点防范区 | 48 | 69 | 960 |
| 20 | 330783FF0022 | 东阳市 | 马宅镇 | 杨岩村杨岩寺后不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 2 | 15 |
| 21 | 330783FF0023 | 东阳市 | 马宅镇 | 雷公山滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 22 | 330783FF0024 | 东阳市 | 马宅镇 | 王谭村不稳定斜坡风险防范区 | 重点防范区 | 厂房 | 184 | 220 |
| 23 | 330783FF0025 | 东阳市 | 南马镇 | 定午常村滑坡隐患风险防区 | 重点防范区 | 厂房 | 90 | 300 |
| 24 | 330783FF0026 | 东阳市 | 南马镇 | 防二村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 25 | 330783FF0028 | 东阳市 | 南马镇 | 木棉田村崩塌风险防范区 | 重点防范区 | 6 | 29 | 100 |
| 26 | 330783FF0029 | 东阳市 | 南马镇 | 木棉田村风险点风险防范区 | 重点防范区 | 10 | 47 | 350 |
| 27 | 330783FF0030 | 东阳市 | 南马镇 | 木棉田村石岭公路风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 28 | 330783FF0031 | 东阳市 | 南马镇 | 溪西村崩塌隐患风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 0 | 45 |
| 29 | 330783FF0032 | 东阳市 | 南马镇 | 溪西村滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 7 | 105 |
| 30 | 330783FF0033 | 东阳市 | 南市街道 | 鳌溪村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 31 | 330783FF0034 | 东阳市 | 南市街道 | 官清岭村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 1 | 35 |
| 32 | 330783FF0035 | 东阳市 | 南市街道 | 后赵村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 2 | 45 |
| 33 | 330783FF0036 | 东阳市 | 南市街道 | 朱岩村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 5 | 85 |
| 34 | 330783FF0037 | 东阳市 | 千祥镇 | 岭脚村伏虎山风险点风险防范区 | 重点防范区 | 17 | 85 | 380 |
| 35 | 330783FF0038 | 东阳市 | 千祥镇 | 马安山村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 12 | 20 | 300 |
| 36 | 330783FF0039 | 东阳市 | 千祥镇 | 光前村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 18 | 205 |
| 37 | 330783FF0040 | 东阳市 | 千祥镇 | 光周村陈继伟等屋后不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 4 | 70 |
| 38 | 330783FF0041 | 东阳市 | 千祥镇 | 许昌村崩塌隐患风险防范区 | 重点防范区 | 5 | 35 | 250 |
| 39 | 330783FF0043 | 东阳市 | 三单乡 | 前田村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5 | 10 | 120 |
| 40 | 330783FF0044 | 东阳市 | 三单乡 | 前田村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 70 |
| 41 | 330783FF0045 | 东阳市 | 三单乡 | 三单村水王坑滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 42 | 330783FF0046 | 东阳市 | 三单乡 | 山背村公路滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 43 | 330783FF0047 | 东阳市 | 三单乡 | 中村崩塌隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 44 | 330783FF0048 | 东阳市 | 巍山镇 | 大爽村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 9 | 14 | 75 |
| 45 | 330783FF0049 | 东阳市 | 巍山镇 | 登高村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 7 | 95 |
| 46 | 330783FF0050 | 东阳市 | 巍山镇 | 礼府村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 15 | 85 |
| 47 | 330783FF0051 | 东阳市 | 巍山镇 | 岭下村滑坡风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 7 | 35 |
| 48 | 330783FF0052 | 东阳市 | 巍山镇 | 岭腰村王国良屋后风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 12 | 92 |
| 49 | 330783FF0053 | 东阳市 | 巍山镇 | 岭腰村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 7 | 65 |
| 50 | 330783FF0054 | 东阳市 | 巍山镇 | 南前村滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 51 | 330783FF0055 | 东阳市 | 巍山镇 | 尚誉村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 5 | 14 | 120 |
| 52 | 330783FF0056 | 东阳市 | 巍山镇 | 跃田畈村崩塌隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 53 | 330783FF0058 | 东阳市 | 佐村镇 | 赵楼村不稳定斜坡风险防范区 | 重点防范区 | 12 | 28 | 180 |
| 54 | 330783FF0059 | 东阳市 | 佐村镇 | 赵楼村风险点风险防范区 | 重点防范区 | 10 | 28 | 450 |
| 55 | 330783FF0060 | 东阳市 | 佐村镇 | 白牛畈-岭下施公路边滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 56 | 330783FF0061 | 东阳市 | 佐村镇 | 岱溪村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 57 | 330783FF0062 | 东阳市 | 佐村镇 | 麻车岭村不稳定斜坡风险防区 | 一般防范区 | 3 | 9 | 30 |
| 58 | 330783FF0063 | 东阳市 | 佐村镇 | 麻车岭村南不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 59 | 330783FF0064 | 东阳市 | 佐村镇 | 平坑村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 14 | 65 |
| 60 | 330783FF0065 | 东阳市 | 佐村镇 | 前楼村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 3 | 55 |
| 61 | 330783FF0066 | 东阳市 | 佐村镇 | 厦城村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 8 | 60 |
| 62 | 330783FF0067 | 东阳市 | 佐村镇 | 山西姆滑隐患坡风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 13 | 110 |
| 63 | 330783FF0068 | 东阳市 | 佐村镇 | 上坑村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 64 | 330783FF0069 | 东阳市 | 佐村镇 | 下坑村不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 7 | 19 | 100 |
| 65 | 330783FF0071 | 东阳市 | 三单乡 | 鹤溪村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 4 | 65 |
| 66 | 330783FF0072 | 东阳市 | 三单乡 | 玉溪村下庵风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 4 | 25 |
| 67 | 330783FF0073 | 东阳市 | 东阳江镇 | 桃树岩风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 0 | 85 |
| 68 | 330783FF0074 | 东阳市 | 东阳江镇 | 里庆村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 12 | 70 |
| 69 | 330783FF0076 | 东阳市 | 画水镇 | 林村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 6 | 65 |
| 70 | 330783FF0077 | 东阳市 | 画水镇 | 林村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 7 | 60 |
| 71 | 330783FF0078 | 东阳市 | 巍山镇 | 下林口村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 15 | 120 |
| 72 | 330783FF0079 | 东阳市 | 三单乡 | 东井村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 73 | 330783FF0080 | 东阳市 | 三单乡 | 象马村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 6 | 65 |
| 74 | 330783FF0081 | 东阳市 | 佐村镇 | 双燕不稳定斜坡风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 75 | 330783FF0082 | 东阳市 | 东阳江镇 | 马竹院村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 8 | 90 |
| 76 | 330783FF0083 | 东阳市 | 佐村镇 | 桥宅村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 1 | 45 |
| 77 | 330783FF0084 | 东阳市 | 佐村镇 | 平岩顶村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 25 |
| 78 | 330783FF0085 | 东阳市 | 巍山镇 | 大爽村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 2 | 65 |
| 79 | 330783FF0086 | 东阳市 | 巍山镇 | 岭典村西侧山体风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 3 | 35 |
| 80 | 330783FF0087 | 东阳市 | 千详镇 | 孔宅村风险点风险防范区 | 重点防范区 | 14 | 80 | 390 |
| 81 | 330783FF0088 | 东阳市 | 湖溪镇 | 陈家村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5 | 17 | 120 |
| 82 | 330783FF0089 | 东阳市 | 东阳江镇 | 天秀村袁家村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 0 | 40 |
| 83 | 330783FF0090 | 东阳市 | 东阳江镇 | 三甲院村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 10 | 20 | 300 |
| 84 | 330783FF0091 | 东阳市 | 巍山镇 | 岭南村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 4 | 100 |
| 85 | 330783FF0092 | 东阳市 | 六石街道 | 广东坞村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 0 | 45 |
| 86 | 330783FF0093 | 东阳市 | 巍山镇 | 甲丘村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5 | 25 | 180 |
| 87 | 330783FF0094 | 东阳市 | 佐村镇 | 山合村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 88 | 330783FF0096 | 东阳市 | 三单乡 | 金航村楼国跃等屋前崩塌隐患风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 19 | 90 |
| 89 | 330783FF0097 | 东阳市 | 南市街道 | 潘坞村公路边崩塌隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 90 | 330783FF0098 | 东阳市 | 千祥镇 | 后周村北侧y559公路边崩塌 | 重点防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 91 | 330783FF0099 | 东阳市 | 佐村镇 | 上宅村村口公路边滑坡隐患风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 92 | 330783FF0100 | 东阳市 | 城东街道 | 前山村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 4 | 35 |
| 93 | 330783FF0101 | 东阳市 | 东阳江镇 | 东风村东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 1 | 65 |
| 94 | 330783FF0102 | 东阳市 | 东阳江镇 | 东风村西侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 20 |
| 95 | 330783FF0104 | 东阳市 | 东阳江镇 | 横眉岭村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 6 | 70 |
| 96 | 330783FF0105 | 东阳市 | 东阳江镇 | 山门前村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 0 | 55 |
| 97 | 330783FF0106 | 东阳市 | 东阳江镇 | 水下坑村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 15 |
| 98 | 330783FF0107 | 东阳市 | 东阳江镇 | 桃树岩岭头村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 0 | 15 |
| 99 | 330783FF0108 | 东阳市 | 东阳江镇 | 天秀村天秀村东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 3 | 50 |
| 100 | 330783FF0109 | 东阳市 | 东阳江镇 | 天秀村天秀村西侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 7 | 35 |
| 101 | 330783FF0110 | 东阳市 | 东阳江镇 | 天秀村下屋村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 8 |
| 102 | 330783FF0111 | 东阳市 | 巍山镇 | 罗店村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 10 | 9 | 240 |
| 103 | 330783FF0112 | 东阳市 | 佐村镇 | 横头山村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 13 | 15 | 160 |
| 104 | 330783FF0113 | 东阳市 | 佐村镇 | 石井坑村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 2 | 35 |
| 105 | 330783FF0114 | 东阳市 | 佐村镇 | 上村村风险点风险调查区 | 一般防范区 | 9 | 0 | 220 |
| 106 | 330783FF0116 | 东阳市 | 佐村镇 | 秀石坑村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 16 | 22 | 125 |
| 107 | 330783FF0117 | 东阳市 | 佐村镇 | 映珠塘西侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 11 | 20 | 185 |
| 108 | 330783FF0118 | 东阳市 | 佐村镇 | 佐村村风险点风险防范区 | 重点防范区 | 17 | 29 | 230 |
| 109 | 330783FF0119 | 东阳市 | 佐村镇 | 长青村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7 | 7 | 80 |
| 110 | 330783FF0121 | 东阳市 | 三单乡 | 黄各坑村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 8 | 11 | 95 |
| 111 | 330783FF0122 | 东阳市 | 三单乡 | 搭钩村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7 | 11 | 80 |
| 112 | 330783FF0124 | 东阳市 | 南市街道 | 枫树岭村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 4 | 70 |
| 113 | 330783FF0125 | 东阳市 | 南市街道 | 马家村村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 0 | 60 |
| 114 | 330783FF0126 | 东阳市 | 南市街道 | 南峰村御坊堂古典红木家具厂风险点风险防范区 | 重点防范区 | 厂房 | 70 | 100 |
| 115 | 330783FF0127 | 东阳市 | 南市街道 | 南峰村西路村西侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7 | 24 | 240 |
| 116 | 330783FF0128 | 东阳市 | 南市街道 | 廿里牌村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 24 | 210 |
| 117 | 330783FF0129 | 东阳市 | 佐村镇 | 前楼村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 5 | 70 |
| 118 | 330783FF0130 | 东阳市 | 六石街道 | 夏潭溪村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 6 | 120 |
| 119 | 330783FF0131 | 东阳市 | 歌山镇 | 象湖塘村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 4 | 35 |
| 120 | 330783FF0132 | 东阳市 | 歌山镇 | 石潭村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 12 | 135 |
| 121 | 330783FF0133 | 东阳市 | 歌山镇 | 陈大坞村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 1 | 8 |
| 122 | 330783FF0134 | 东阳市 | 南马镇 | 杨坞村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 0 | 15 |
| 123 | 330783FF0135 | 东阳市 | 南马镇 | 新塘头村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 2 | 20 |
| 124 | 330783FF0136 | 东阳市 | 南马镇 | 夏屠村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5 | 11 | 80 |
| 125 | 330783FF0137 | 东阳市 | 南马镇 | 清塘村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 5 | 90 |
| 126 | 330783FF0138 | 东阳市 | 南马镇 | 东湖村红阳村风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 3 | 15 |
| 127 | 330783FF0139 | 东阳市 | 南马镇 | 毛居村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 9 | 120 |
| 128 | 330783FF0140 | 东阳市 | 画水镇 | 下董村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 7 | 65 |
| 129 | 330783FF0141 | 东阳市 | 千祥镇 | 潘湖村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 8 |
| 130 | 330783FF0142 | 东阳市 | 千祥镇 | 陈桥村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 12 |
| 131 | 330783FF0143 | 东阳市 | 千祥镇 | 郭坎村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 6 | 4 | 70 |
| 132 | 330783FF0144 | 东阳市 | 千祥镇 | 石门村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 2 | 60 |
| 133 | 330783FF0145 | 东阳市 | 千祥镇 | 石门村南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 0 | 55 |
| 134 | 330783FF0146 | 东阳市 | 千祥镇 | 里卢宅村东侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 4 | 42 |
| 135 | 330783FF0147 | 东阳市 | 千祥镇 | 里卢宅村南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7 | 11 | 185 |
| 136 | 330783FF0148 | 东阳市 | 千祥镇 | 周山村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 6 | 90 |
| 137 | 330783FF0150 | 东阳市 | 湖溪镇 | 东庄郭村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 30 |
| 138 | 330783FF0151 | 东阳市 | 湖溪镇 | 范宅村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 7 | 110 |
| 139 | 330783FF0152 | 东阳市 | 湖溪镇 | 郑周村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 8 | 11 | 210 |
| 140 | 330783FF0154 | 东阳市 | 湖溪镇 | 游公岭村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 0 | 85 |
| 141 | 330783FF0156 | 东阳市 | 东阳江镇 | 南华村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 11 | 95 |
| 142 | 330783FF0157 | 东阳市 | 江北街道 | 楼里村南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 0 | 60 |
| 143 | 330783FF0158 | 东阳市 | 佐村镇 | 恒坑村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 0 | 0 | 过往行人，车辆 |
| 144 | 330783FF0159 | 东阳市 | 佐村镇 | 白鹤地村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 4 | 50 |
| 145 | 330783FF0162 | 东阳市 | 佐村镇 | 里井村南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 8 |
| 146 | 330783FF0163 | 东阳市 | 佐村镇 | 金门村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 4 | 60 |
| 147 | 330783FF0164 | 东阳市 | 马宅镇 | 七秩塘村孔村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 10 | 12 | 280 |
| 148 | 330783FF0165 | 东阳市 | 马宅镇 | 雅山湖村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 5 | 8 | 200 |
| 149 | 330783FF0166 | 东阳市 | 马宅镇 | 南下线北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 45 |
| 150 | 330783FF0167 | 东阳市 | 马宅镇 | 马宅镇石鹿村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 2 | 120 |
| 151 | 330783FF0168 | 东阳市 | 马宅镇 | 陈宅村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 1 | 40 |
| 152 | 330783FF0169 | 东阳市 | 马宅镇 | 山旺村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 0 | 40 |
| 153 | 330783FF0170 | 东阳市 | 马宅镇 | 坞口村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 9 | 29 | 240 |
| 154 | 330783FF0171 | 东阳市 | 马宅镇 | 栗园村西侧厂房风险点风险防范区 | 一般防范区 | 厂房 | 0 | 80 |
| 155 | 330783FF0172 | 东阳市 | 马宅镇 | 栗园村东侧瓷砖工作坊风险点风险防范区 | 一般防范区 | 厂房 | 0 | 85 |
| 156 | 330783FF0173 | 东阳市 | 巍山镇 | 甲丘村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7 | 6 | 155 |
| 157 | 330783FF0174 | 东阳市 | 三单乡 | 下阳村东风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 5 | 35 |
| 158 | 330783FF0175 | 东阳市 | 三单乡 | 下阳村北风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 7 | 65 |
| 159 | 330783FF0176 | 东阳市 | 三单乡 | 时华村南侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 0 | 80 |
| 160 | 330783FF0177 | 东阳市 | 三单乡 | 时华村北侧风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 4 | 18 |
| 161 | 330783FF0178 | 东阳市 | 三单乡 | 中村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 1 | 35 |
| 162 | 330783FF0179 | 东阳市 | 佐村镇 | 平坑村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 2 | 95 |
| 163 | 330783FF0180 | 东阳市 | 虎鹿镇 | 白溪村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 23 | 70 |
| 164 | 330783FF0181 | 东阳市 | 虎鹿镇 | 胜和村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 4 | 7 | 95 |
| 165 | 330783FF0182 | 东阳市 | 江北街道 | 楼里村西风险点风险防范区 | 一般防范区 | 3 | 2 | 60 |
| 166 | 330783FF0183 | 东阳市 | 江北街道 | 永久村金家庄东侧风险点风险防范区 | 重点防范区 | 14 | 24 | 350 |
| 167 | 330783FF0184 | 东阳市 | 东阳江镇 | 乌岩下村西风险点风险防范区 | 一般防范区 | 2 | 3 | 65 |
| 168 | 330783FF0185 | 东阳市 | 南马镇 | 双溪口村沙城头村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 1 | 2 | 40 |
| 169 | 330783FF0187 | 东阳市 | 巍山镇 | 罗店村书厦村风险点风险防范区 | 一般防范区 | 7 | 4 | 120 |

| 附件5 东阳市地质灾害防治重点防治村（社区）一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | 重点防治村（社区） | 行政区面积（km2） | 地质灾害易发区面积（km2） |  |  |  | 地质灾害隐患 |  |  | 地质灾害风险防范区 |  |  |
|  |  |  |  | 高 | 中 | 低 | 合计 | 数量（处） | 威胁人数（人） | 威胁财产（万元） | 数量（处） | 影响人数（人） | 影响财产（万元） |
| 1 | 佐村镇 | 宅口村 | 8.83 | / | 8.83 | / | 8.83 | 1 | 30 | 400 | 1 | 13 | 110 |
| 2 | 城东街道 | 雅溪村 | 6.43 | / | 6.43 | / | 6.43 | 1 | 40 | 70 | 1 | 50 | 230 |
| 3 | 马宅镇 | 杨岩 | 6.21 | 6.21 | / | / | 6.21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 71 | 975 |
| 4 | 画水镇 | 林村 | 7.01 | / | 7.01 | / | 7.01 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 115 |
| 5 | 南马镇 | 双溪村 | 8.9 | 6.675 | 2.225 | / | 8.9 | / | / | / | 3 | 76 | 450 |

| 附件6 东阳市地质灾害防治重点工程（项目）一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点工程 | 项目名称 | 任务要求 | 实施时间 | 经费概算（万元） |
| 1 | 地质灾害风险调查 | 更新完善地质灾害风险“一张图” | 根据新的地质灾害排查巡查和专项调查等成果，进行实时更新完善，形成地质灾害日常排查巡查与“一张图”相结合的工作联动机制。 | 2021-2025 | 100 |
| 2 |  | 1∶50000地质灾害风险普查 | 完成全市1∶50000地质灾害风险普查 | 2021 | 50 |
| 3 |  | 乡镇（街道）1∶2000地质灾害风险调查 | 完成马宅镇、佐村镇、东阳江镇等3个乡镇（街道）的1∶2000地质灾害风险调查评价，开展地质灾害评价，编制成果报告和图件，建立地质灾害风险普查评价，建立地质灾害风险普查数据库。 | 2021-2025 | 800 |
| 4 |  | 山地丘陵区农村切坡建房排查 | 完成农村切坡建房情况数据库建设。 | 2021-2025 | 100 |
| 5 |  | 建立地面塌陷案例库 | 收集编制全市地面塌陷灾害案例，分析其隐患现状、地质背景及发生原因，总结发育发生规律。 | 2021 | 20 |
| 6 | 地质灾害监测网建设 | 地质灾害专业监测点建设 | 累计建成地质灾害专业监测点18个，新增山区雨量监测站17处，建立覆盖重点风险防范区和隐患点的专业监测网络。 | 2021-2025 | 800 |
| 7 | 地质灾害风险管控机制 | 建设地质灾害风险管控平台 | 自然资源和规划、水利、气象等部门要加大降雨量等数据共享力度，建设我市集地质灾害风险等级预报、地质灾害风险实时预警和地质灾害专业监测为一体的地质灾害风险管控平台，实现地质灾害数字化闭环管理。 | 2021-2022 | 100 |
| 8 |  | 地质灾害“风险码” | 将地质灾害易发区、风险防范区、群测群防员等基础信息和排查巡查、监测预警等实时信息全部纳入“风险码”统一管理。2025年底前，我市建成基于国土空间规划管控的地质灾害风险防范区“风险码”管理信息系统。 | 2021-2022 | 100 |
| 9 | 地质灾害综合治理 | 地质灾害风险隐患综合治理 | 实施18处地质灾害隐患点综合治理，及时消除地质灾害隐患。 | 2021-2025 | 3000 |
| 10 | 地下水动态监测 | 地下水动态监测井（处） | 累计建成地下水动态监测井30处。 | 2021-2025 | 200 |
| 11 | 地质灾害危险性评估 | 地质灾害危险性评估 | 对城市总体规划、镇总体规划、乡规划、村庄规划和工程建设实施地质灾害危险性评估制度，从源头上防范地质灾害，推动相关管理部门和防治主体，落实防灾责任和防治措施，落实地质灾害防治工程“三同时”，有效避免人为活动引发地质灾害。易发区内地质灾害评估率要达到100%。 | 2021-2025 | 500 |
| 12 | 应急预案演练 | 应急预案演练 | 及时开展地质灾害隐患点和地质灾害风险防范区的应急演练，切实提高山区群众应急避险能力。 | 2021-2025 | 1000 |
| 合计 |  |  |  | / | 6770 |