序号	项目名称	建设内容	建设地址	预计开竣工时间
1	2025年嵊州市全域和美乡村建设工程	道路硬化白改黑及道路修补提升，绿地改造，公厕改造，垃圾分类设施改造、河堤增设防护栏杆、增设亮化工程、三线序化	浦口街道屠家埠	开工：2025.03

竣工：2025.06
2	2025年嵊州市全域和美乡村建设工程	道路硬化，白改黑及道路修补提升，绿化提升，村内公园节点打造，公厕提升，公厕新建，垃圾分类设施打造，原道路旁侧石和护栏修复工程，亮化提升工程，路廊修复，三线序化	浦口街道四明村	开工：2025.03

竣工：2025.06