金华市金东区政府性投资项目无价材料、设备

区级信息库和询价管理办法

（草案）

为规范我区政府性投资项目无价材料、设备定价机制，提高项目预算编审水平，合理确定和有效控制工程造价，确保建设资金有效利用，根据有关法律、法规规定，结合我区实际，制定本办法。

一、总则

（一）本办法政府性投资项目是指利用政府性资金、国有企业自筹资金投资建设的公共投资项目。政府性资金包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算中安排的建设资金。

（二）本办法所指无价材料、设备是指在《浙江造价信息》《金华造价信息》正刊中未刊登信息价的主要材料、设备。可以利用正刊信息价进行组价的材料、设备不属于无价材料、设备。

（三）区财政局(国资办)、审计局负责建立无价材料、设备区级信息库（以下简称“信息库”）。建设单位负责按规定开展无价材料、设备的询价、签证、招标等工作。区住建局、区交通运输局、区水务局、区农业农村局、区资规分局等行业主管部门负责牵头会同区财政局、区审计局、区发改局对项目中常用无价材料、设备清单进行梳理，对建设单位使用无价材料、设备的标准进行指导。区审计局依法履行审计监督职责，结合项目审计工作对无价材料进行核查。

二、询价基本原则

（四）属于定额子目中的辅助材料原则上采用定额基价，不建议询价；部分常用、市场价格比较透明的或直接采用信息库中价格的无价材料，可以在预算编制审核中直接定价不作询价。

（五）工程项目应控制无价材料规模和范围，设计时应优先选用信息价材料及材料库中已有材料。主管部门应根据项目类型合理确定无价材料占比。《金华建设工程造价信息》和《浙江造价信息》有列的材料(设备),不管是否有品牌要求，均按规定信息价执行，不作为无价材料另行签证。因品牌不同而价格差距较大的装饰性材料，如墙砖、地砖、涂料等除外。

（六）本办法中“综合单价”包含了除税金外的所有费用；“主材单价”是指材料主材价，不包括安装费、税金等费用。施工图内容清楚完整，且有相应定额可以套用，询价时原则上应询主材单价。

三、询价基本流程

（七）政府性投资项目中可单独采购招标的专业设备、艺术文化类等无法定性定量项目，按采购相关规定执行。

（八）无价材料、设备询价最高限价确认流程：

1.建设单位根据自身需求合理确定材料、设备的设计、技术参数要求，自行或委托中介代理机构进行询价。

2.建设单位或受委托的中介代理机构，根据参数要求，通过网络询价、电话询价、现场比价、查询以往成交记录等方式，对比同档次的三家及以上的材料、设备供应商进行询价。询价过程应留痕，询价方式由建设单位根据项目实际情况自行决定，询价成果以询价报告的形式体现。

3.建设单位组织相关人员，对上述询价程序和询价函进行审查，经集体讨论认可后上传信息库。无价材料签证价、设备最高限价一般以符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定。

（九）无价材料、设备最高限价定价过程中的相关职责：

1.建设单位：审核无价材料、设备使用的合理性、必要性；对材料、设备的专业规格、标准等技术参数的合理性、准确性、完整性负责；审核最高限价是否超过最新期无价材料、设备区级信息库同类型的价格；对询价程序规范性和询价结果负责；监督询价代理机构询价行为。

采用代建制的项目可以由代建单位实施项目询价工作，但询价结果必须取得委托单位同意。

2.询价代理机构：开展询价工作，负责其提供询价函产品档次的一致性和询价程序的合理性，负责其询价的材料、设备价格的真实性、准确性。

四、询价结果管理

（十）建设单位应及时将询价结果上传信息库备查，未上传的询价结果不得作为结算依据。

（十一）建设单位应督促编制单位在预算编制完成后梳理项目中的无价材料、设备清单，填制《金东区政府性投资项目无价材料、设备清单确认表》（以下简称《确认表》）并提交建设单位审核。

（十二）《确认表》中的无价材料、设备在区级信息库中已涵盖且价格一致的，按区级信息库中的价格进入预算。未涵盖或已涵盖但价格不一致的，建设单位还应提交《金东区政府性投资项目无价材料、设备最高限价审批表》（以下简称《审批表》）和询价报告，其中高于区级信息库公布的同类型材料、设备价格的，建设单位还应说明理由和依据。

（十三）区级信息库未涵盖或已涵盖但价格不一致的无价材料、设备，由主管部门联合财政、审计等相关部门并邀请相关专家审核建设单位提交的《审批表》。同时视情况调整区级信息库备案信息。

（十四）建设单位在送审项目预算时，以及在项目建设过程中，建设单位通过询价确定材料、设备最高限价的，应及时上传信息库，作为进入补充完善区级信息库的依据。

上传资料包括：《金东区政府性投资项目无价材料、设备清单确认表》、《金东区政府性投资项目无价材料、设备最高限价审批表》（若有）、询价报告、签证资料、采购资料等反映价格来源、建设单位意见的资料。

五、区级信息库管理

（十五）无价材料、设备区级信息库数据来源主要为我区政府性投资项目预算涉及的无价材料、设备信息，建设单位上传的采购询价资料，其它地区采集获得的无价材料和设备信息。EPC、片区开发等项目的无价材料、设备以合同约定的方式确定的价格，也可以作为区级信息库的来源。

（十六）无价材料、设备汇总统计时，同一季度内同类型材料、设备有两个以上价格的，原则上取其中的最低价进入无价材料、设备区级信息库，当期区级信息库有同类型材料、设备的予以替换，没有的予以补充。

（十七）区级信息库中某种材料连续两年未发生更新的，不再进入下一期区级信息库。

（十八）区审计局联合区财政局、主管部门对信息库中的价格进行抽查，并将抽查结果作为项目结算、单位评比等方面的依据。

（十九）无价材料、设备区级信息库为信息价的补充，可作为建设单位开展无价材料询价工作、暂定价设定、概预算编制、设备采购、招标控制价的依据。各建设单位应在招标文件和合同中设置相应条款，已实施的项目，也可以签订补充合同进行约定。

本办法自20XX年X月XX日起施行。

附件：1.金东区政府性投资项目无价材料、设备清单确认表

2.金东区政府性投资项目无价材料、设备最高限价审批表

附件1

金东区政府性投资项目无价材料、设备清单确认表

| 工程名称： 填表日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： 经 办 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料、设备名称 | 技术 参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 价格 形式 | 最新期区级信息库中公布价 | 备注 |
| 汇总合价（原） |  |  |  |  |  | 无价材料占比（%） |  |  |  |  |  |
| 建设单位 审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核人： 审批人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表在送审预算时一并报送。
    2.“价格形式”填写“综合单价”或“主材单价”，价格组成内容与本文件描述不一致的，在备注栏里予以说明。

3.栏目中没有相关内容的可填写“无”。

附件2

金东区政府性投资项目无价材料、设备最高限价审批表

| 项目名称 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 无价材料、设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 技术参数 | 数量 |  |  | 概算子项金额 |  |  | 区无价材料、设备区级信息库最新期价格 |
| 询价方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托中介机构询 价 |  |  |  | 自行询价 |  |  |  |  |
| 委托的中介机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构名称 | 地址 | 法人代表 |  |  | 联系电话 |  |  | 备注 |
| 询价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 | 地址 | 法人代表 |  |  | 规格 |  |  | 报价 |
| 建设单位 审批意见 | 我单位于 年 月 日，召开专题询价会议，对询价程序和供应商提供的询价函进行审查，经集体讨论，审查结论是： 1.本次无价材料、设备与我区最新期无价材料、设备区级信息库中公布价格的比对情况（□超过 ，□未超过，□未列入 ）；（请在□中打√） 2.上述询价程序科学、合理、真实； 3.供应商询价函中提供的商品符合相关技术参数； 4.本次无价材料、设备的最高限价为 。 5.本次询价仅用于该材料、设备的招投标工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核人： 审批人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |