湖州市推进船舶全域电动化引领绿色智能

船舶制造产业发展实施方案（2024—2030年）

（征求意见稿）

为贯彻落实党的二十届三中全会精神，加快打造全国一流内河枢纽港，全面推进内河航运高质量发展、现代化建设和竞争力提升，根据国家“两重”“两新”工作部署，以及高水平生态文明典范城市建设要求，制定《湖州市推进船舶全域电动化引领绿色智能船舶制造产业发展实施方案（2024—2030年）》如下：

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和省、市委有关会议精神，紧扣“碳达峰、碳中和”战略要求，坚持政府引导、市场主导，系统谋划、一体推进，以点带面、有序实施，标准先行、安全可靠发展原则，大力推动湖州市船舶全域电动化革新，统筹抓好电动船舶应用、充换电站布局、船用电池研制、高端船舶制造、智慧航运发展、保障体系构建六大行动，率先在全国实现船舶产业高质量绿色转型，助力打造“六个新湖州”、高水平建设生态文明典范城市。

（二）工作目标

到2030年，建成投运千吨级电动船舶1800艘以上，率先在全国实现船舶全域电动化，建立500亿级高端绿色智能船舶制造产业，高质量建成全国首个区域性船舶全面新能源化先行示范区，形成可复制、可推广的“湖州模式”。根据以上目标，分三个阶段具体实施。

1.产业筑基阶段（2024年至2025年）：加快推动船用动力电池研发制造，通过中国船级社产品认证，具备产品量产能力。初步建成高端绿色智能内河船舶总装建造基地，新建电动船舶30艘以上。制定发布船用充换电站布局规划并启动建设。力争区域性船舶全面新能源化先行示范区申报获批。

2.产业发展阶段（2026年至2028年）：实现船舶动力电池规模化生产，具备消纳5.4GWh磷酸铁锂电池能力，船用动力电池制造与船舶制造能力高度匹配。完成产能配套的高端绿色智能内河船舶总装建造基地建设，船舶年制造能力达800艘，累计新建电动船舶达1200艘。船用充换电服务网络初步成型。

3.产业集聚阶段（2029年至2030年）：绿色智能船舶制造形成产业化发展，有效辐射长三角市场，累计新建电动船舶达1800艘。船用充换电站规划布局建设实现区域协同，服务保障体系逐步健全。率先在全国实现船舶全域电动化，全面建成区域性船舶全面新能源化先行示范区。

- 二、工作任务

- （一）加快推动电动船舶更新应用

1.积极推进老旧船舶报废更新。依托《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》《交通运输大规模设备更新行动方案》等上位政策，编制完成引导燃油船舶退市和电动船舶优先保障激励机制，引导货主企业先行组建营运电动船队，推动航运企业完成现有燃油船舶的更新迭代，逐步实现船舶全域电动化。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市发展改革委、市经信局、市财政局、市生态环境局）

- 2.试点推进“船电分离”模式。推广以船体和电池投资分离为基础的电动船舶更新模式。深入开展标准化箱式电源换电技术研究与应用，编制发布电动船舶换电技术标准，助推充换电产品体系化应用。根据航程需求，灵活配置集装箱式移动电源，缩短船舶补能时间，降低投资运营成本。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市发展改革委，市经信局、市科技局、市市场监督管理局、湖州电力局、市交通集团）

3.全力打造全国试点示范项目。依托交通运输部绿色低碳交通强国“湖州内河绿色航运廊道”专项试点，积极推进“长兴至乍浦”集装箱运输、“长兴至太仓”“长兴至乍浦”电煤运输及“市域范围”矿建材料短驳运输示范航线，投运电动船舶110艘以上，率先打造示范航线4条，逐步实现由点到线及面的场景应用拓展。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市发展改革委，市经信局、市自然资源和规划局、市商务局、湖州海关）

- （二）加快推进充换电站规划建设

1.统筹规划充换电站布局。结合“十五五”规划，编制完成充换电站和电力增容配套建设专项规划，合理布局市域范围船用充换电站，研究制定船用充换电站审批、建设、验收和使用流程。通过区域合作协调机制，推进省域范围及周边地市同步配套规划船用充换电站。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市发展改革委、市经信局、市自然资源和规划局、市水利局、市应急管理局、市区域合作办、湖州电力局）

2.及时推进充换电站建设。加快推进船用充换电站建设，建成集能源供应、救助维修、生活服务于一体化的绿色航运综合服务区1座，聚焦干线航道、核心港口作业区，因地制宜建成若干和船舶补能相匹配的充换电站。鼓励投资主体积极参与省、市域范围及周边地区船用充换电站建设，构建换电为主、直充为辅的服务体系。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市发展改革委、市经信局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市水利局、市应急管理局、市区域合作办、湖州电力局、市交通集团）

- （三）加快推动电池产品上船应用

1.加快船用电池研发生产。深入开展船用动力电池、箱式电源、电池管理和集成系统等技术研究，提高规模化生产能力，提升产品竞争力。加快船用动力电池市场迭代更新，提升能量密度、延长使用寿命、保障安全性能，进一步降低船用电池使用成本。（牵头单位：市经信局，配合单位：市科技局）

2.推进船用电池产品认证。鼓励引进船舶动力电池市场龙头企业，积极参与湖州电动船舶市场化发展。推动建立产品企业和中国船级社产品会商服务合作机制，尽快完成船用电池等产品的型式认证，实现产品顺利上船应用，助力电池企业转型升级。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市经信局、市商务局）

3.探索电池市场运维模式。依据充换电站和电力增容配套建设专项规划，研究制定并合理布局电池充换电运维场所，由投资主体共同组建运维公司，提供船用电池充能、租赁、回收、处理等服务。探索换电模式推广应用，优化共享换电服务，提高船舶与能源综合应用效率。探索“光储充放”一体站建设，推动船用充换电站拓展为储能型虚拟电厂，参与电力保供与市场化电力交易。重点加强船用电池回收及梯次利用，建立完善船用电池回收利用体系。（牵头单位：市交通集团，配合单位：市经信局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市应急管理局、湖州电力局）

- （四）加快建立高端绿色智能船舶制造产业

1.提升绿色智能船舶设计制造水平。引进船舶设计研究所、国家实验室、院士团队等技术力量组建湖州研发机构，推动湖州具备标准化、系列化、智能化船舶设计制造水平。按照不同场景需求，设计打造适合内河和沿江航行的高端绿色智能船型，力争纳入国家船型目录，先行形成绿色智能船舶制造技术标准。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市经信局，市科技局、市市场监督管理局）

2.建成内河船舶总装建造基地。新建内河船舶总装建造基地，实现年造船舶突破600艘的生产能力。加快信息技术与船舶制造技术深度融合，推动智能制造单元、智能生产线、智能车间建设，大力推进船舶制造标准化、自动化、绿色化、智能化生产，力争将湖州打造成为长三角内河绿色智能船舶制造示范基地。（牵头单位：市交通集团，配合单位：市经信局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市交通运输局、吴兴区政府、南浔区政府）

3.推动船舶制造企业绿色智造转型。优化我市现有船舶制造产业布局，调整船舶制造产业结构，增加优质产能有效供给，推进全市16家船舶制造民营企业专业化整合和规模化发展，提升绿色化、智能化制造水平，提高市场竞争力，形成具备年造船舶突破200艘的生产能力。（牵头单位：市经信局，配合单位：市自然资源和规划局、市生态环境局、市交通运输局）

4.打造电动船舶产业发展集群。以内河船舶总装建造基地为基础，集聚研发、设计、建造、配套、运维等上下游优势资源。组建长三角新能源船舶产业发展联盟，推动内河电动船舶绿色智能共性技术研发和成果转化应用。打造完成内河绿色智能船舶产业集群，探索钢材等主要原材料、电机电控等主要零部件批量化定制采购模式，推动船用动力电池、电机、箱式电源、电池管理系统、充换电设备等上下游配套产业集聚发展。（牵头单位：市经信局，配合单位：市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市交通运输局、市商务局）

- （五）加快实现地理信息技术融合发展

1.推动电动船舶智能驾驶应用。培育船舶智能驾驶头部企业，研发船舶智能化驾驶和远程辅助驾驶系统，开展基于船岸协同下的远程驾驶技术和避碰技术研究，在适航航段开展内河船舶无人（辅助）驾驶试点。研究制定内河船舶智能无人（辅助）驾驶标准规范，加快推广船舶智能无人自动驾驶技术。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市经信局、市科技局、市自然资源和规划局、市市场监督管理局、市数据局）

- 2.强化电动船舶信息化监管服务。搭建电动船舶信息化服务平台，对电动船舶、船用充换电设施等数据开展实时采集、传输及监控，动态全量掌握航行数据。建立健全航行大数据研判机制，重点对电池运行、充电补能、运力调度等进行综合评估，及时做好远程诊断、故障监控、安全预警等工作。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市科技局、市数据局、市交通集团）

- （六）加快提升电动船舶服务保障能级

1.加大要素保障力度。加快推动现有各级电动船舶发展的政策落地，强化自然资源、环境保护、水利、能源等要素保障。依托重点高校院所，引进高端船舶制造业人才。深化产教融合，畅通校企合作渠道，推行船员和产业工人订单式培养。畅通船舶领域企业人才职称评定渠道，加强技能人才培训。（牵头单位：市发展改革委，配合单位：市经信局、市人力社保局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市交通运输局、市水利局、市应急管理局、湖州电力局）

2.完善金融服务保障。积极争取部省资金保障支持，按要求分阶段落实中央超长期国债补助资金，最大限度用好省级碳达峰补助资金，探索内河船舶碳排放交易机制。制定和完善助力电动船舶产业发展的税收政策。优化船舶用电价格，提升市场电动船舶更新应用意愿。推动各类金融机构积极满足相关企业融资需求，降低融资成本，研究开发针对性信贷产品。建立健全电动船舶市场保险机制，推出适用船用电池、电动船舶、船用充换电设施以及经营行为等各环节的保险产品。（牵头单位：市交通运输局、市发展改革委，配合单位：市政府办公室(金融口)、市财政局、市生态环境局、市税务局、人民银行湖州市分行、国家金融监督管理总局湖州监管分局）

3.强化船舶安全管理。加强应急处置能力建设，围绕电动船舶事故预防预警、人员救助、灾情处置等制定专项应急预案。制度化开展应急演练，全面提升电动船舶应急处置能力。对电动船舶进行优先船检、快速船检，建立电动船舶全生命周期运营档案，保障船舶及船员生命财产安全。（牵头单位：市交通运输局，配合单位：市应急管理局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立湖州市船舶全域电动化工作专班，建立定期调度机制，充分发挥组织、协调和推动作用，及时解决遇到的问题，统筹推进各项工作任务。加大开展考核督查力度，将船舶全域电动化引领绿色智能船舶制造产业发展工作纳入“六个新湖州”年度考核内容。

（二）压实工作责任。市交通运输局要落实牵头部门责任，抓好船舶全域电动化革新的组织实施。各项工作牵头单位要明确责任领导和责任处室，定期会商，协同推动，有序开展。各县区人民政府是推动船舶全域电动化引领绿色智能船舶制造产业发展的责任主体，应加大工作推进，制定本辖区工作推进计划，确保每项任务落地见效。

（三）营造浓厚氛围。各地各部门要广泛宣传推进船舶电动化工作的重要意义，深入宣传好经验、好做法，引导社会力量和市场主体积极参与此项工作，营造良好的社会舆论氛围。