永昌镇东弘产业园二期项目规划

（草案）

- 为推动富阳制造业高质量发展，利用低效存量工业用地建设小微产业园，根据富招商委纪要〔2021〕3号文件，我镇2024年将开展东弘产业园二期项目相关工作，重点为企业创业创新和成长壮大提供生产经营场所、配套设施和公共服务。

- 一、项目背景

根据《杭州市富阳区实施产业强区主战略加快制造业高质量发展若干政策的通知》（富政〔2022〕5号）文件精神，我区大力倡导引入装备制造类产业项目。东弘产业园自启动建设以来，招商形势良好，项目投产后入驻企业成长发展迅速，且需拓展新的空间满足企业发展需求。开展东弘产业园二期项目与推动我区制造业高质量发展的要求相符，将对永昌镇及周边地区产业转型产生重要影响。

- 二、项目概况

- 东弘产业园是本地民企投资、存量低效用地二次开发、首个引入浙大背景第三方团队运维的省级小微企业园，以装备制造、新材料为主导产业。2022年9月，富阳经济技术开发区、慧空（东弘）科技服务有限公司、永昌镇人民政府三方签署合作协议，由开发区给予东弘产业园相应政策支持，慧空公司负责产业园招商以及运维服务。

- 东弘产业园规划用地约90亩，计划总投资约5亿元，分三期建设。一期项目占地67.7亩，建筑面积8万余方，投资2.5亿元，2023年5月竣工投运，二期规划用地9.46亩，三期规划用地12.31亩。2023年，一期注册入园企业23家，通过5110人才项目评审8个，贡献产值2.6亿元，获批浙江省小微企业园。

- 三、项目面积与位置

- 东弘产业园二期项目规划用地9.46亩，用地位置位于省道东侧。

- 四、项目依据

- 《杭州市富阳区实施产业强区主战略加快制造业高质量发展若干政策的通知》（富政〔2022〕5号）

- 《关于浙江东弘智能装备零部件产业园有关事宜的专题会议纪要》（富招商委纪要〔2021〕3号）

- 项目计划

- 2024年计划完成用地审批手续；2025年计划动工；2026年计划项目启用。