金华市本级水利工程维修养护项目管理办法（试行）

第一章  总则

第一条 为加强水利工程维修养护项目管理和资金使用，提高管理水平和资金使用效率，确保水利工程安全运行和功能正常发挥，根据《浙江省水利工程维修养护专项资金管理暂行办法》《浙江省水利工程维修养护经费编制细则（试行）》等规定，结合市本级水利工程管理实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于市本级水库、山塘、直管河道堤防、水闸、灌区、泵站、水文测站等公益性水利工程的维修养护项目。

第三条 水利工程维修养护是指对已建的水利工程进行日常维修养护和岁修，维持、恢复或局部改善原有面貌，保持工程的设计功能，原有规模和标准不改变、不扩大，不包括超标准洪水和重大险情造成的抢险和工程修复，以及除险加固、更新改造和其他专项项目。

水利工程养护是指对已建水利工程经常性保养和防护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷，以保持工程完好、设备完整清洁、操作灵活，包括水土保持、材料消耗等。

水利工程维修是指对已建水利工程运行、检查中发现工程或设备遭受局部损坏，可以通过简单的修理、较小的工作量，无需通过大修便可恢复工程或设备功能和运行，包括检测、更换物料消耗等。

第四条 水利工程维修养护经费由省级及以上财政补助，市财政与市城投集团（按照《金华市本级水利经营性资产划转书）内容约定》）共同安排，以及管理单位自筹等，主要用于市本级公益性水利工程维修养护。

第五条 水利工程维修养护资金管理基本原则：

（一）资金使用。市本级水利工程维修养护项目资金实行每年预算申报，并得到财政批准后实施。财政性水利工程维修养护资金必须按规定用于已建的公益性水利工程的维修养护工作，不得截留、挤占和挪用。

（二）项目管理。水利工程维修养护项目按经批准的实施方案进行定额安排，并实行项目化管理，采取项目核准制。

（三）项目验收。工程管理单位根据维修养护项目合同内容，开展自验，市水利局统一组织年度验收并下发验收意见。

第二章· 使用范围

- 市本级水利工程维修养护项目资金重点用于承担防洪、排涝、灌溉等公益性任务的水库、山塘、直管河道堤防、水闸、灌区、泵站、水文测站等工程及其附属设施、信息化系统的日常维修养护和零星应急修复，具体使用范围包括：

（一）水库、山塘工程维修养护，主要是大中型水库、小型水库、山塘的维修养护。

水库、山塘维修养护包括主体工程、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、安全监测设施、自动控制设施、自备发电机组的维修养护及观测资料整编与分析、物料动力消耗（油、电、通信等）、害堤动物防治、生物监测、防汛设施维护、防汛物资储备管理、安全鉴定、库容复核（测）等。

（二）河道堤防、水闸维修养护，主要是市直管河道及沿堤水闸等交叉建筑物的维修养护。

堤防维修养护主要包括堤身土方养护、堤顶、堤坡、附属设施、防浪墙、河道驳坎护岸、自然岸线、堤防绿化（含堤身垦种清理）、防汛道路的维修养护以及害堤动物防治、生物监测、隐患探测、安全鉴定、物料动力消耗、零星加固等。

水闸维修养护主要包括水工建筑物、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、物料动力消耗、自动控制设施、自备发电机组的维修养护以及闸室（含闸前、闸后）清淤、害堤动物防治、安全鉴定等。

（三）灌区工程维修养护，主要是大中型灌区的维修养护。

灌区维修养护主要包括渠道、渡槽、倒虹吸、涵洞、滚水坝、水闸、提水泵站、巡查道路、护栏、自动控制设施、水位自动化监测设施、流量监测设施、土壤墒情监测设施等维修养护以及渠道、渡槽、倒虹吸、涵洞清淤和害堤动物防治、生物监测、安全鉴定等。

（四）泵站工程维修养护，主要是市本级提水泵站的维修养护。

泵站工程维修养护主要包括机电设备及辅助设施、泵站建筑物及附属设施、输变电系统、启闭机及检修闸门、自备发电机组、自动化控制系统的维修养护及物料动力消耗、安全鉴定等。

（五）水文测站维修养护，主要是市本级水文测验、水文情报预报、水文资料整编及水文设施设备维修养护等工作。

（六）水利信息化系统维护包括上述工程的安全监测及预警系统、防汛会商指挥系统、视频监控系统、水利工程标准化运行管理平台维护、水库洪水预报及调度系统、水文信息数据库发布平台、电子档案系统以及保证正常运行需要的线路和流量费用等。

（七）上述水利工程附属设施，包括机房及生产辅助用房维护（不包括楼堂馆所）、水利工程专用道路、安全监测设施、工程管理标识牌（碑）（含界桩、里程桩等）、护堤（坝）地边整修、移动防洪墙、围墙护栏、档案室、水文化设施、工程安全管理必要的设施、消防设施、工程管理范围内的公厕等。

（八）水库、堤防、水闸等工程的社会化抢险队伍响应服务。

（九）上述水利工程的巡查、保洁（含水面保洁）、绿化养护等物业化服务支出（含维保车辆、船只等的维护费用）。

第七条 下列项目不得在水利工程维修养护经费中开支：

（一）水管单位在职和离退休人员经费及日常公用经费。

（二）水利工程中非公益性部分维修养护支出。

（三）超标准洪水和重大险情造成的抢险费用和工程修复费用，以及专项安排的工程除险加固、更新改造项目和其他专项费用。

（四）未经大数据局或发改委审批同意的信息化、标准化等数字化运行管理平台和无人机船费用。

（五）楼堂馆所等非生产性场所的费用。

第三章  计划申报

第八条 申请市级水利工程维修养护专项资金，必须由工程管理单位按照《浙江省水利工程维修养护定额标准（试行)》《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》和本办法等有关规定，以工程技术档案、维修养护技术规程（规范）、标准化评价标准、安全鉴定情况、工程运行各阶段检查情况等为依据，根据工程实际维修养护需要和工程内容、工程量编制年度维修养护计划和预算经费。维修养护资金按经常性项目、年度性项目分列，资金预算编制方法、格式应参照《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》要求。

第九条 在“浙里九龙联动治水”平台金华节点开展维修养护项目计划申报和审核工作。各工程管理单位每年在9月底前上报维修养护资金计划表，10月底前向市水利局申报下一年度维修养护项目实施方案（初稿），11月底前报各业务处室或中心对年度维修养护项目实施方案（初稿）进行技术审核，各工程管理单位将修改后的年度维修养护项目实施方案（报批稿）上报市水利局，并提供如下材料：

（一）工程管理单位的申请文件。

（二）工程年度检查初步报告。

（三）当年度维修养护项目已实施的内容和资金使用情况说明。

（四）下一年度维修养护项目实施方案。

第十条 在项目实施过程中，由于特殊原因，需要调整维修养护项目计划的，调整项目计划额度以上的（各水利工程按照相关规定），工程管理单位应于9月底前按规定要求报市水利局审核同意。未经批准，工程管理单位不得擅自变更维修养护项目内容及资金预算。

第十一条 凡属下列情况之一的，不予批准市水利工程维修养护项目计划（实施方案）

（一）申报资料不齐全的。

（二）资金使用不规范且未纠正的。

（三）上一年度的维养项目验收不合格或验收中提出的问题未整改到位的。

（四）存在其它违规行为的。

第四章  项目和资金管理

第十二条 水利工程维修养护经费必须纳入单位财务统一管理。建立健全资金管理制度，实行专账核算，规范资金支付程序和手续，不得截留、挤占、挪用，不得弄虚作假，虚列支出。

第十三条 水利工程维修养护经费应实行项目管理，工程管理单位和维修养护单位应签订维修养护合同。合同主要内容应包括：项目名称、项目内容、工程（工作）量、合同金额、质量要求、项目验收、结算支付方式及违约责任等。

第十四条 按照政府集中采购目录与标准相关规定，水利工程维修养护应实行政府采购，对合同预算限额标准以上的维修养护项目应到财政采购监管部门办理核准手续。限额以下项目合同按照市水利局相关规定执行。维修养护项目采购限额标准按照市政府发布的当年集中采购目录与标准。

第十五条  工程管理单位要加强维修养护项目管理，建立健全水利工程维修养护项目经费决算制度、绩效管理制度、档案管理制度、使用信息反馈和重大事项报告制度等管理制度。

第十六条 工程管理单位应加强维修养护日常管理，对委托项目或自行组织实施项目的质量、进度、安全、台账等方面的要求都应在招标文件和合同内容中明确。

在维修养护合同任务完成后，工程管理单位要及时组织合同验收，验收的主要内容包括完成的工程项目及具体工作量、工程质量、经费预算执行情况等。

第十七条 工程管理单位的年度维修养护项目完成情况实行验收制度，具体验收工作由市水利局组织，业务处室参与，验收工作应在下一年度的5月底前完成，验收应形成书面意见，并抄报市财政局、市城投集团（水投公司）、各工程管理单位。

第十八条 工程管理单位应及时将维修养护资金计划、年度维修养护项目实施方案、资金下达、项目合同、维养台账、项目决算等资料、信息及时录入“浙里九龙联动治水”金华节点维修养护模块。

第十九条  根据省水利厅和财政厅下发的关于省水利建设与发展专项资金绩效评价工作的通知内容，工程管理单位开展维修养护项目年度绩效评价。

第五章  监督检查

第二十条 工程管理单位水利工程维修养护项目实施方案执行情况及资金使用情况要自觉接受财政、水利等部门的监督检查、审计和跟踪管理，发现问题，及时纠正。对违规使用维修养护项目资金的行为，将按有关规定严肃处理。对违规使用维修养护资金的单位，一经发现追回资金并予以通报，对骗取、套取、挪用、贪污财政补助资金的行为，要依法追究有关单位和直接责任人的法律责任。

第二十一条 市水利局各业务处室应加强监管工程维修养护项目实施的技术指导；各水管单位应委托市建安中心进行质量监督；市水利局组织人员对维修养护项目实施、资金使用、资料整编等情况进行检查，检查发现问题责令实施单位及时整改完善。

第六章  附则

第二十二条 此前市水利局出台的市本级水利工程维修养护相关规定与本《办法》不符的，以本《办法》为准。

本《办法》自印发之日30天后正式生效。

金华市水利局办公室

2025年2月印发