关于《凤桥镇2025年农村公路品质提升工程》的起草说明

一、起草背景

根据凤桥镇人民政府对镇域内农村公路的全面排查，结合镇域经济发展需求、群众出行诉求以及相关公路建设标准，确定起草《凤桥镇2025年农村公路品质提升工程》。

二、起草过程

1、前期调研与方案制定：2024年11月初，凤桥镇人民政府组织相关部门对镇域内农村公路进行了全面排查，对道路现状、病害情况、交安设施等进行了详细记录和分析。同时，结合镇域经济发展需求、群众出行诉求以及相关公路建设标准，制定了初步的工程方案。

2、征求意见与修改完善：2024年11月中旬至12月初，凤桥镇人民政府向各村（社区）、相关部门及部分群众代表征求意见。期间共收到反馈意见 20 余条，主要集中在工程实施范围、施工期间交通组织、工程质量和后期维护等方面。凤桥镇人民政府对这些建议进行了认真梳理和研究，对工程方案进行了修改完善，进一步优化了工程内容和实施计划。

3、内部审核与审议：提请方案后，十届区政府第四十三次常务会于2025年3月31日议讨通过《南湖区2025年重大政府投资项目实施计划》，原则同意项目实施。

三、主要内容

涉及农村公路里程约 9.828 公里，对病害处进行挖除回填处理，沥青路面统一铣刨后加铺沥青面层，混凝土路面处理后通铺沥青面层，完善沿线交安设施、亮化等。