关于《温州市家畜屠宰行业发展规划实施

方案》（2024-2027年）的起草说明

一、《方案》出台背景及起草过程

2023年1月19日公布的《浙江省家畜屠宰管理办法》（省政府令第394号）规定从2023年7月1日起全省实施猪、牛、羊定点屠宰工作（全国仅生猪实施定点屠宰）；同时规定，设区市人民政府要制定规划实施方案，报省农业农村主管部门备案后组织实施。根据要求，从2023年4月起，我市就着手起草《温州市家畜屠宰行业发展规划实施方案》，5月5日第一次征求县级农业农村部门意见，6月9日召开全市家畜屠宰行业发展规划座谈会研讨，6月19日发省农业农村厅初步审核，6月20日第二次征求县级农业农村部门和市级有关部门意见，10月20日召开专家论证会，经多次易稿后，形成该征求意见稿。

二、《方案》主要内容说明

（一）工作目标。《方案》提出了四方面目标：

1.优化稳定产能。一是压减生猪屠宰场数量。目前全市生猪屠宰场点22家，其中，较大规模的屠宰场7家、小型屠宰点15家，场点数量全省最多，屠宰场点“低小散”问题突出，下步通过新（改）建一批、关停整治一批，计划到2025年底屠宰布局进一步优化、数量压减至合理水平。二是提升牛羊屠宰产能。目前我市牛羊屠宰场4家，随着牛羊肉消费的不断增加，当前的屠宰产能不足，难以满足消费需求，下步通过新建一批，提升牛羊屠宰产能。到2025年，全市规划设置家畜定点屠宰场14家左右（包括单独设置的生猪屠宰场、牛羊屠宰场以及猪牛羊一体设置的综合性家畜屠宰中心）

2.提升标准化水平。计划到2027年底创建国家级、省级标准化示范场5家以上，其中，国家级1家以上。

3.提升一体化水平。目前我市大部分屠宰场点以代宰为主，经营水平落后，下步要推动屠宰场由代宰向自营转变，由单一生猪屠宰向多畜种集成屠宰转变，由单一屠宰向养殖、屠宰、加工、配送、销售等一体化发展转变，计划到2027年底，力争生猪定点屠宰场自营率达到50%以上，培育一体化经营的屠宰场1家以上。

4.提升数字化水平。推动全链条可追溯管理和全过程数字化监管，计划到2027年底，建成数字化屠宰场5家以上，全面实现屠宰场检验检疫“双证”无纸化出证。

- （二）主要任务。

- 1.优化生猪定点屠宰场规划设置。2009年7月市府办印发的《温州市生猪定点屠宰场设置规划实施方案》，规划布局全市生猪定点屠宰场点50个（其中屠宰场16个、小型屠宰场点34个）。随着经济社会发展水平的不断提升，该规划方案已不适应当前工作需要，亟需作出进一步优化调整。按照省规划规定的设区市要统筹设置生猪屠宰场数量的工作要求，下步，市级将坚持“扶大限小、减量提质、淘汰落后产能”原则，并结合各县（市、区）国土空间规划、生猪养殖规模、市场消费需求、县域地域面积和人口分布等因素，统筹规划全市生猪定点屠宰场布局，主要遵循3方面原则：一是根据近5年生猪屠宰量确定屠宰场数量。2019-2023年近5年全市年均屠宰生猪153万头，根据《国家产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的生猪屠宰建设项目最低年屠宰产能15万头的要求，全市最多可设置生猪定点屠宰场10家。二是根据各县（市、区）常住人口优化屠宰场布局。2022年末全市常住人口967.9万人，按照全市设置10家屠宰场目标，基本上每100万常住人口设置1家；因此，生猪屠宰场设置原则上按照100万人口设置1家的标准进行规划布局。三是充分尊重当地政府意见。由于屠宰场的建设、日常检疫监管，特别是驻场官方兽医的配备需县级落实，因此，屠宰场的规划设置需充分尊重县级政府意见，本方案计划设置的屠宰场数量也是多次征求了县级的意见。

- 2.完善牛羊定点屠宰企业规划设置。按照省政府下发的《浙江省牛羊定点屠宰厂( 场) 设置条件和审批程序规定( 试行)》（浙政办发〔2022〕58号）规定，设置牛羊定点屠宰场的数量（包括独立设置的牛羊定点屠宰场、在生猪定点屠宰场增设的牛羊屠宰加工场所的总数量）不能超过有规模畜禽养殖的县（市、区）的数量，其中，独立设置的牛羊定点屠宰场原则上可按每100万常住人口设置1家进行规划。因此，下步全市牛羊屠宰场规划布局坚持“一次布局、分步建设、严控数量”原则，常住人口超过百万的县（市、区）可各设置1家独立的牛羊定点屠宰场，其他县（市）如需设置牛羊定点屠宰场，要和生猪定点屠宰场一体规划建设，最多可各设置1家集牛羊、生猪屠宰于一体的综合性家畜屠宰中心，实行分区屠宰、统一管理。

- 3.加快推进屠宰场点分类整治建设。《方案》对在《浙江省家畜屠宰管理办法》实施前已经设置的屠宰场实行“分类分步”整治。一是对已取得A证但采用手工屠宰工艺的生猪定点屠宰场和已取得B证但不具备改造提升条件的小型生猪屠宰点，要求在2024年12月31日前予以关停；二是对已取得A证但需整合关停的生猪定点屠宰场，要求在2025年12月31日前予以关停；三是对实施改造提升的生猪和牛羊屠宰场点，要求在2024年3月31日前完成：四是对新（迁）建的生猪和牛羊屠宰场，要求在2025年12月31日前完成。

- 4.推动定点屠宰场示范创建。按照质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化等“六化”要求，推进国家级、省级标准化屠宰场创建，计划接下来新建的屠宰场全部建成省级标准化示范场，并争创国家级示范场，示范带动全市家畜屠宰行业转型升级。

- 5.引导屠宰场一体化发展。支持定点屠宰场改善设施设备、转变经营方式，推动屠宰场由代宰向自营转变，由生猪屠宰向多畜种集成屠宰转变，由单一屠宰向养殖、屠宰、加工、配送、销售等一体化发展转变。积极推广“定点屠宰、冷链运输、冷鲜上市”模式，加强屠宰场冷链设施建设，拓展分割产品、预制菜等屠宰后产业链。

- 6.加快屠宰场数字化建设。实施屠宰数字化工程建设，建设数字化屠宰场；强化全程屠宰信息化监管；全面推进生猪、牛羊检疫检验“双证”无纸化出证。

- 7.加强风险监测和监管执法。实行屠宰场分级管理制度，推行生猪屠宰质量管理规范（GMP）制度，2025年底前生猪定点屠宰场应全部达到GMP要求。严格落实屠宰检疫检验规程。推动部门间的联合审批和联合监管。

三、其他需要说明的事项

（一）关于组织实施。要求各地按照属地管理原则，建立健全“地方政府负总责、监管部门各负其责、企业为第一责任人”的家畜定点屠宰质量安全监管责任体系，并按照省规划和本实施方案要求，制订屠宰场建设的具体工作推进方案，分别明确关停场点、改造提升场以及新（迁）建场的进度安排、工作计划、工作措施。

- （二）关于家畜屠宰证书发证。《办法》规定新建、改建家畜定点屠宰场的发证工作，均由市级统一审核把关和受理，向市人民政府申请家畜定点屠宰证书和标志牌，县级不再发放定点屠宰证书和标志牌。

（三）关于组织保障。《方案》要求各地完善家畜定点屠宰的监管责任体系、强化对被撤销小型生猪屠宰点的政策补偿、加强官方兽医人员配备、加强相关法律法规宣传等。

（四）关于《方案》期限规定。本《方案》效力期限为4年，到2027年底。