附件：

安吉县老石坎水库加高扩容工程

- 一、项目建设必要性

现状老石坎水库位于安吉县孝丰镇西南10公里的西苕溪支流南溪上，是一座以防洪为主，结合供水、灌溉、发电、养鱼等综合利用的大（2）型水库，现状总库容1.14亿立方米，调蓄能力不足。目前，太湖流域及西苕溪流域已基本构建较成熟的防洪减灾工程体系，随着经济社会发展及下垫面、边界水情的变化，防洪形势仍然严峻，2013年“菲特”台风期间西苕溪流域受灾直接经济损失约35亿元。同时，湖州市区现状供水受水源地水质和取水条件制约，供水安全保障难以满足当地经济社会发展需求。

工程实施后，老石坎水库可新增防洪库容3599万立方米，有效提高安吉县城和西苕溪流域防洪减灾能力，减轻太湖防洪压力；可新增年供水能力8600万立方米，完善区域水资源配置格局，保障湖州市区及安吉供水安全；改善下游河道水生态环境，对打造“两山理念”样板、促进当地经济社会高质量发展具有重要意义。工程已列入《“十四五”水安全保障规划》《长江三角洲区域一体化发展水安全保障规划》《浙江省水安全保障“十四五”规划》。

- 二、项目建设规模

水库正常蓄水位130.00米，水库总库容2.81亿立方米，防洪库容0.83亿立方米，兴利库容1.90亿立方米。主要建设内容及规模为：（1）加高拦河坝，拦河坝在原有土石坝结构基础上进行下游贴坡加高，并在右岸原溢洪道处新建同型式土石坝，加高后最大坝高55米；（2）新建4座混凝土重力坝副坝；（3）新建溢洪道；（4）新建泄洪洞，结合导流洞布置于溢洪道左侧；（5）新建发电引水建筑物，进水口采用岸塔式分层进水口。发电厂房采用地面式，总装机容量3600千瓦；（6）新建输水建筑物，进水口采用岸塔式分层进水口，输水隧洞接入坝后供水阀室，通过管道供水至下游右岸水厂；（7）拆建鸭坑坞分洪闸；（8）道路工程。新建上坝道路1.41公里、防汛道路14.30公里；（9）管理工程。管理房在现状管理区范围内进行改造提升及拆建；（10）库区环境提升工程，面积14.5万平方米；坝下生态提升，面积5.4万平方米；库尾水生态修复，面积6万平方米；水文化展示馆，面积800平方米及相关配套设施。

- 三、项目用地及搬迁安置

项目涉及土地9823亩，其中枢纽工程建设区征地632亩，水库淹没区征地9191亩。至规划设计水平年，涉及生产安置人口3143人，搬迁安置人口3509人。

四、项目投资估算及资金来源

按2024年10月价格水平，工程估算总投资66.20亿元，其中资本金50.00亿元，利用银行贷款14.84亿元。资本金部分，除积极争取中央政策性资金支持外，省财政专项资金将按核定资本金的30%予以补助，其余由安吉县财政负责解决。